OPŠTINA TIVAT

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

IZVJEŠTAJ

O STANJU UREĐENJA PROSTORA

OPŠTINE TIVAT

ZA 2023. GODINU

09-332/23-971/26

Januar 2024.godine

SADRŽAJ

I UVOD	4

1 Sadržaj izvještaja	4

2 Realizacija obaveza i aktivnosti po osnovu izvještaja za prethodnu godinu	5

II ANALIZA SPROVOĐENJA PLANSKIH DOKUMENATA	14

1 ORGANIZACIJA, KORIŠĆENJE I NAMJENA PROSTORA, PO PLANSKIM DOKUMENTIMA LOKALNE SAMOUPRAVE-pokrivenost teritorije lokalne samouprave planskim dokumentima	14

2 REALIZACIJA PROGRAMA UREĐENJA PROSTORA	18

2.1 Važeća planska dokumentacija	18

2.2 Učešće javnosti pri izradi planskih dokumenata	24

2.3 Finansiranje izrade planskih dokumenata	25

2.4 Uređivanje građevinskog zemljišta	25

2.5 Komunalna oblast	25

2.6 Stambeni poslovi i evidencija naselja, ulica i brojevi zgrada	26

2.7 Putevi i poslovi saobraćaja	26

2.8 Elektro energetska mreža	27

2.9 Rad Službe zaštite i spašavanja	27

2.10 Rad Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor	28

2.11 Rad Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje	28

2.12 Kontrola zone morskog dobra	28

2.13 Nezavršene obaveze	29

2.14 Lokalni planski dokumenti donijeti od strane Vlade Crne Gore	29

2.15 Dokumentaciona osnova, sa posebnim osvrtom na aktivnosti izrade baznih studija i istraživanja	29

3 SINTEZNA KARTA	30

a) grafički prikaz granica svih planskih dokumenata	30

4 OSNOV KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA (SVOJINA, KORIŠĆENJE, ZAKUP)	31

5 DEMOGRAFSKA KRETANJA	33

6 SPROVOĐENJE PODZAKONSKIH AKATA	35

7 IZDATI UTU I UPOTREBNE DOZVOLE	37

8 PRIVREMENI OBJEKTI IZ NADLEŽNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE	38

9 DETALJNA ANALIZA INVESTICIONIH POTENCIJALA BAZIRANA NA VAŽEĆIM PLANSKIM DOKUMENTIMA	44

9.1 Izvještaj o kapitalnim ulaganjima u lokalnu infrastrukturu	44

9.2 Stambeni kompleksi	45

9.3 Trgovački sadržaji-poslovni kompleksi	45

III SPROVEDENE MJERE I NJIHOV UTICAJ NA UPRAVLJANJE PROSTOROM I NJEGOVU ZAŠTITU	41

1 MJERE SPROVEDENE U CILJU PODSTICANJA KVALITETA GRAĐENJA I OBLIKOVANJA PROSTORA	41

2 UTICAJ MJERA UREĐENJA PROSTORA NA: POLJOPRIVREDNE POVRŠINE, ŠUMSKE POVRŠINE, VODNE POVRŠINE, OSTALE PRIRODNE POVRŠINE, POVRŠINE INFRASTRUKTURE, POVRŠINE ZA SPECIJALNE NAMJENE, KONCESIONA PODRUČIJA, EKSPLOATACIONA POLJA I DR.	47

2.1 Poljoprivreda i vodoprivreda	47

2.2 Životna sredina	49

2.3 Turizam	48

2.4 Preduzetništvo	50

3 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	51

4 IZNOS NAKNADA ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I UGOVORENE NAKNADE	52

5 OBALNO PODRUČJE	51

6 IZVORIŠTA VODA	59

7 ENERGETSKI POTENCIJAL	62

8 POGRANIČNA PODRUČJA, MANJE RAZVIJENA PODRUČJA	64

9 UPRAVLJANJE OTPADOM - PROSTORNI ASPEKT - „KOMUNALNO“ D.O.O. TIVAT	64

10 SARADNJA SA MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	65

11 SARADNJA SA NADLEŽNIM ORGANIMA U POSTUPKU IZRADE I DONOŠENJA PLANSKIH DOKUMENATA	69

12 POVJERENI POSLOVI OD STRANE DRŽAVNE UPRAVE	70

13 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI KONKURSI	70

IV PODACI O IZGRAĐENIM OBJEKTIMA	71

1 IZDATI URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI	71

2 OBJEKTI IZGRAĐENI SA GRAĐEVINSKOM I UPOTREBNOM DOZVOLOM	73

3 OBJEKTI IZGRAĐENI BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE SA POSEBNIM OSVRTOM NA UKLOPLJENE OBJEKTE	73

4 OBJEKTI KOJI SU UKLOPLJENI U PLANSKI DOKUMENT I OBJEKTI KOJI NISU UKLOPLJENI U PLANSKI DOKUMENT	80

V ZAHTJEVI KORISNIKA PROSTORA	81

1 ZAHTJEVI ZA IZMJENU PLANSKOG DOKUMENTA	81

2 ZAHTJEVI ZA UKLAPANJE BESPRAVNO SAGRAĐENIH OBJEKATA U PLANSKI DOKUMENT	81

VI PREDLOG MJERA ZA UNAPREĐENJE POLITIKE UREĐENJA PROSTORA	82

Pravni osnov za izradu ovog Izvještaja sadržan je u odredbama člana 12 i 14 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 04/23) kojim je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, sada Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine dužno Vladi Crne Gore dostaviti Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2023. godinu, pa tako i Opština Tivat ima obavezu da svoj Izvještaj dostavi Ministarstvu.

# I UVOD

## 1 Sadržaj izvještaja

Izrada Izvještaja o stanju uređenja prostora u nadležnosti je Sekretarijata za uređenje prostora, ali obzirom da je upravljenje i korišćenje prostora kompleksno pitanje svoje podatke za izvještaj su dostavili i svi drugi organi lokalne uprave. U izradi predmetnog izvještaja učestvovali su pored Sekretarijata za uređenje prostora: Direkcija za investicije, Sekretarijat za finansije, Sekretarijat za privredu i Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove, Direkcija za imovinsko pravne poslove, Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor, zatim lokalna preduzeća: „Parking servis Tivat“ d.o.o., Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tivat i „Komunalno“ d.o.o. Tivat, Služba zaštite i spašavanja, Crnogorski elektrodistributivni sistem.

Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje,  JPMD i Uprava za katastar i državnu imovinu nisu dostavili tražene podatke iz svoje nadležnosti .

Prema Uputstvu za pisanje Izvještaja o stanju uređenja prostora izvješaj treba da sadrži:

- analizu sprovođenja planskih dokumenata,

- ocjenu sprovedenih mjera i njihov uticaj na upravljanje prostorom, kao i ocjenu zaštite prostora,

- podatke o izgrađenim objektima uključujući i objekte koji su izgrađeni suprotno zakonu,

- ocjenu o iskazanim potrebama korisnika prostora, kao i druge elemente od važnosti za prostor.

Prostorno urbanistički plan Tivta do 2020.godine (PUP) usvojen je 2010.godine (“Sl.list CG - Opštinski propisi” br. 24/10), a površina opštine Tivat je 4.631,60 ha (46,31 km2).

PUP je i dalje osnovni dokument prostornog uređenja koji razrađuje načela prostornog uređenja i utvrđuje ciljeve prostornog razvoja, te podjele na centre, planske cjeline i zone, sveobuhvatnu zaštitu, korišćenje i namjenu cjelokupnog prostora. PUP obuhvata cjelokupan prostor opštine Tivat i osnovni je razvojni dokument na osnovu kojeg su doneseni lokalni planski dokumenti nižeg reda.

Odlukom o donošenju Prostorno-urbanističkog plana Opštine Tivat (“Sl.list CG - Opštinski propisi” br. 24/10) definisano je da se donosi za period do 2020.godine, ali je odredbom člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20) propisano da se, do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore, primjenjuju važeći planski dokumenti donijeti do stupanja na snagu ovog zakona odnosno do roka iz člana 217 ovog zakona.

PPPN za obalno područje Crne Gore (“Sl.list CG” br. 56/18) sadrži razvojne smjernice i pravila koja će se koristiti pri izradi Plana generalne regulacije. I nadalje područje opštine će se uređivati prema važećoj planskoj dokumentaciji nižeg reda sve do donošenja Plana generalne regulacije, ali na način da se poštuju odredbe i smjernice iz PPPNOPCG u smislu poštovanja koridora infrastrukture i mjera zaštite zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara. Dodatno ograničenje za područje opštine Tivat je što se nalazi u granicama Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora sa njegovom Zaštićenom okolinom (bafer zona), za koju je neophodno prethodno sprovesti proceduru u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulturnih dobara (odlučivanje o potrebi izrade HIA studije) .

## 2 Realizacija obaveza i aktivnosti po osnovu izvještaja za prethodnu godinu

Prema Programu uređenja prostora za 2023.godinu koji je donesen na sjednici Skupštine opštine Tivat, dana 31.03.2023.godine („Sl.list CG - Opštinski propisi“ br. 17/23 od 13.04.2023.godine) planirane su aktivnosti u tekućoj godini.

Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata članom 15 propisana je vrsta planskih dokumenata koji se donose i to su samo Prostorni plan Crne Gore i Plan generalne regulacije Crne Gore, a donosi ih Skupština Crne Gore. Poslove na izradi i donošenju planskog dokumenta vrši Ministarstvo (čl.21 Zakona). Stoga više nema planskih dokumenata koje donosi Skupština opštine.

Do donošenja Plana generalne regulacije Ministarstvo može raditi izmjene i dopune postojećih planskih dokumenata, a aktivnosti lokalne samouprave na izradi tih planskih dokumenata ostvaruju se u skladu sa članom 22 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata preko imenovanja jednog člana u radni tim planera na izradi, te u skladu sa članom 30 jedan član u Savjetu za reviziju planskih dokumenata, kao i kroz davanje mišljenja na koncept i nacrt pana i kroz javnu raspravu o nacrtu planskog dokumenta.

Pregled realizacije kapitalnih izdataka za 2023. godinu:

U pregledu koji slijedi Direkcija za investicije daje pregled realizacije Programa uređenja prostora za 2023.godinu:

- Rješavanje imovinsko pravnih odnosa

| r.b. | Predmet eksproprijacije | STATUS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Imovina neophodna za saobraćajnicu S-61, DUP Gradiošnica | U TOKU Sredstva deponovana |
| 2. | Imovina neophodna za kompletiranje UP škola u Gradiošnici, DUP Gradiošnica | U TOKU Pokrenut postupak eksproprijacije . Odradjeni elaborati |
| 3. | Imovina neophodna za privođenje namjeni saobraćajnica S-47, S-48 i S-49 u obuhvatu DUP-a „Mrčevac“ | U TOKU Pokrenut postupak eksproprijacije . Odradjeni elaborati |
| 4. | Imovina neophodna za realizaciju saobraćajnice S2 u zahvatu DUPa „Župa Češljar“, | U TOKU Pokrenut postupak eksproprijacije . Odradjeni elaborati |
| 5. | Imovina neophodna za dio saobraćajnice S-4 u obuhvatu DUP-a Mrčevac i imovina neophodna za dio saobraćajnice S-7 u obuhvatu DUP-a Župa –Češljar koje će omogućiti vezu S-4 DUP-a Mrčevac i S-9 DUP-a Župa -Češljar | U TOKU Pokrenut postupak eksproprijacije . Odradjeni elaborati Sredstva deponovana |
| 6. | Imovina neophodna za realizaciju puta kojim će se izvršiti spajanje saobraćajnica S-02, S-57 i S-58 u zahvatu DUP-a „Gornji Kalimanj“ | U TOKU Pokrenut postupak eksproprijacije . Odradjeni elaborati |
| 7. | Imovina neophodna za saobraćajnicu S-78 u zahvatu DUP-a „Gornji Kalimanj“ | NIJE REALIZOVANO Tehnički jako teško izvodljiv projekat realizacije |
| 8. | Imovina neophodna za saobraćajnice u naselju Pod Kuk (od UP23 i UP23a do UP33 i UP34) | U TOKU Pokrenut postupak eksproprijacije . Odradjeni elaborati Srestva deponovana |
| 9. | Imovina neophodna za saobraćajnicu u naselju Donje Seljanovo, II faza (tjemena A12 – A13 – At20 – A16 – A26 – A18) | NIJE REALIZOVANO Gradjani protiv privodjenja plana namjeni |
| 10. | Imovina neophodna za saobraćajnicu od tjemena A-02 do tjemena A62 u zahvatu DUP-a „Seljanovo“ | U TOKU Pokrenut postupak eksproprijacije . Odradjeni elaborati |
| 11. | Imovina neophodna za dio saobraćajnice S-10, koji spaja saobraćajnice S-23 i S-32 u zahvatu DUP-a „Gornji Kalimanj“ | U TOKU Pokrenut postupak eksproprijacije . Odradjeni elaborati Sredstva deponovana |
| 12. | Imovina neophodna za dio saobraćajnice S-2 u zahvatu DUP-a „Đuraševići“ | U TOKU Pokrenut postupak ekspropriacije . Odradjeni elaborati |
| 13 | Imovina neophodna za proširenje staze koja vodi do kat.par. 676 KO Bogišići (cca 450m2) u zahvatu DUP-a Gornji Đuraševići (prilaz za UP 167) | U TOKU Pokrenut postupak eksproprijacije . Odradjeni elaborati Sredstva deponovana |
| 14. | Imovina neophodna za saobraćajnice R3,R16,R20 u obuhvatu DUP-a Radovići | U TOKU Pokrenut postupak eksproprijacije . Odradjeni elaborati Sredstva deponovana |
| 15. | Imovina neophodana za saobraćajnice S-51 i S-98 u zahvatu DUP-a Gornji Kalimanj | NIJE REALIZOVANO |

- Izrada tehničke i druge dokumentacije

| r.b. | Izrada projektno tehničke dokumentacije | STATUS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju Lovanje | NIJE REALIZOVANO |
| 2. | Izrada tehničke dokumentacije za fekalnu i atmosfersku kanalizaciju od Radovića do Rogača | REALIZOVANO |
| 3. | Izrada elaborata hidrogeoloških i geotehničkih istraživanja za objekat javne garaže pored ljetnje pozornice | REALIZOVANO |
| 4. | Izrada tehničke dokumentacije za pristupnu saobraćajnicu za parcele UP352-353 i UP354 u zahvatu DUPa „Mažina“ | DJELIMIČNO REALIZOVANO Uradjen geotehnički elaborat. |
| 5. | Izrada tehničke dokumentacije za pristupni put za rezervoar u Mrčevcu | NIJE REALIZOVANO Odluka o javnom interesu donersena pred kraj godine |
| 6. | Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju krova na objektu sportske dvorane Župa | U TOKU Izrada elaborata postojećeg stanja konstrukcije koji je osnova za projekat |
| 7. | Izrada tehničke dokumentacije škole u Gradiošnici | U TOKU Pokrenut postupak ekspropriacije koji je neophodan da bi se izrada projekta mogla realizovati |
| 8. | Izrada tehničke dokumentacije za saobraćajnicu S-22 DUP „Gornji Kalimanj“ | REALIZOVANO |
| 9. | Izrada tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje i rekonstrukcije bujičnih i atmosferskih kanala | REALIZOVANO |
| 10. | Izrada tehničke dokumentacije za saobraćajnicu S-54 u zahvatu DUPa „Mrčevac“ | NIJE REALIZOVANO Uradjen el. parcelacije. Rešavanje imovine u toku |
| 11. | Izrada tehničke dokumentacije za saobraćajnice S-21, S-27 i S-85 u zahvatu DUPa „Gornji Kalimanj | REALIZOVANO |
| 12. | Izrada tehničke dokumentacije za saobraćajnicu S-25 u zahvatu DUPa „Gornji Kalimanj“ | DJELIMIČNO REALIZOVANO Dio ulice ušao u projekat parkinga kod Muzičke škole |
| 13. | Izrada tehničke dokumentacije vodovodne i kanalizacione mreže u zoni zaliva Lepetani-Donja Lastva | U TOKU Učešće opštine Tivat za projekat šetališta D. Lastva – Lepetani. MD nosilac projekta kasni sa rokovima |
| 14. | Izrada tehničke dokumentacije za vodovodnu mrežu (Projeakt vodosnadbjevanja otoka Gospa od Milosti) | REALIZOVANO |
| 15. | Izrada elaborata parcelacije za saobraćajnicu K1 Krašići | REALIZOVANO |

| r.b. | Ostala ulaganja na izradi projekto tehničke dokumentacije | STATUS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izrada tehničkog rešenja gravitacionog kolektora , za atmosferske vopde dužine ca 1300m2 u Radovićima | REALIZOVANO |
| 2. | Izrada tehničkog rešenja kanalisanja fekalnih otpadnih voda za dio prostora Radovići | REALIZOVANO |
| 3. | Izrada GP saobraćajnice S-8 u obuhvatu DUP Župa-Češljar | REALIZOVANO |
| 4. | Izrada GP saobraćajnica G. Kalimanj, Mažina, Mrčevac | REALIZOVANO |
| 5. | Izrada GP dijela saobraćajnice S-4 DUP Donja Lastva | REALIZOVANO |
| 6. | Izrada GP dijela saobraćajnica 4 i 6 u Ruljini DUP Donja Lastva ( donacija) | REALIZOVANO |
| 7. | Izrada GP dijela saobraćajnica 1 i djela saobraćajnice 5 u Ruljini DUP Donja Lastva ( donacija) | REALIZOVANO |

- Izgradnja saobraćajnica

| r.b. | Naziv/lokacija saobraćajnice | STATUS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja dijela saobraćajnice MR II | REALIZOVANO |
| 2. | Izgradnja saobraćajnice S-11 DUP Župa – Češljar | REALIZOVANO |
| 3. | Izgradnja saobraćajnice Donje Seljanovo od tjemena A22 do tjemena A12 (I faza) | REALIZOVANO |
| 4. | Izgradnja dijela saobraćajnice S12 u zahvatu DUP-a „Župa – Češljar“ (cca 60m) | REALIZOVANO |
| 5. | Izgradnja saobraćajnice „Cacovo“ III faza | REALIZOVANO |
| 6. | Izgradnja pristupne saobraćajnice za kapelu u Radovićima | NIJE REALIZOVANO Zbog nerješenih imovinsko pravnih pitanja |
| 7. | Nadzor na izgradnji saobraćajnica | REALIZOVANO |

- Rekonstrukcija postojećih saobraćajnica

| r.b. | Naziv | STATUS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija lokalnih puteva | REALIZOVANO |
| 2. | Nadzor za sanaciju lokalnih puteva | REALIZOVANO |
| 3. | Modernizacija puta Bogdašići – Gornja Lastva (II faza) | REALIZOVANO |
| 4. | Izgradnja trotoara u Gradiošnici | NIJE REALIZOVANO Zbog nerješenih imovinsko pravnih pitanja |
| 5. | Betoniranje lokalnih puteva | REALIZOVANO |
| 6. | Sanacija puta Gošići – Gornji Krašići | REALIZOVANO |
| 7. | Sanacija dijela puta Gornja Lastva – Orašje | REALIZOVANO |
| 8. | Sanacija puta Krstac – Mrčevac | REALIZOVANO |
| 9. | Izgradnja okretišta kod srednje škole Mladost | REALIZOVANO |
| 10. | Sanacija puteva prema zahtjevima | REALIZOVANO |
| 11. | Nadzor na izgradnji puteva i ostalih javnih objekata za kojima se ukaže potreba u toku godine | REALIZOVANO |
| 12. | Obnavljanje dječijih igrališta i mobilijara (Brda, Radovići, Gošići) | DJELIMIČNO REALIZOVANO |
| 13. | Sportski tereni donja Lastva | REALIZOVANO |
| 14. | Učešće u rekonstrukciji stadiona FK Arsenal | REALIZOVANO |
| 15. | Proširenje i rekonstrukcija javne rasvjete ( Soliola – Kotorska raskrsnica) | REALIZOVANO |
| 16. | Izgradnja javne rasvjete u Velikom gradskom parku | REALIZACIJA U TOKU Do kraja februara |
| 17. | Izvođenje radova na vodovodnoj mreži | 100.000,00 |
| 18. | Izmještanje dalekovoda Gradiošnica | REALIZACIJA U TOKU Maj 2024 |
| 19. | Sanacija puta Kostići | REALIZOVANO |
| 20. | Radovi i opremanje za Veliki gradski park | REALIZACIJA U TOKU Sredina februara |
| 21. | Radovi na izgradnji potpornog zida na gradskom groblju Sv.Srđ | NIJE REALIZOVANO Zbog kompleksnosti projekta nepohodna izrada projektne dokumentacije |
| 22. | Obnavljanje i modernizacija saobraćajne signalizacije (opreme) | REALIZOVANO |
| 23. | Rekonstrukcija rezervoara Mrčevac | REALIZOVANO |
| 24. | Sanacija puta Topliš | REALIZOVANO |
| 25. | Sanacija krova na objektu kapele | REALIZOVANO |
| 26. | Adaptacija objekta omladinskog kluba ( I faza) | REALIZOVANO |
| 27. | Autobuska stajališta | DJELIMIČNO REALIZOVANO |

- Ostali radovi i ulaganja u saobraćajnice i objekte

| r.b. | Naziv | STATUS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Radovi na sanaciji parking prostora ( na lokaciji predhodno uklonjenih garaža) | REALIZOVANO |
| 2. | Radovi na postavljanju betonskih elemenata na Belanama | REALIZOVANO |
| 3. | Radovi na sanaciji atmosferskog kanala preko puta škole | REALIZOVANO |
| 4. | Rekonstrukcija raskrsnice kod diskonta Helada | REALIZOVANO |
| 5. | Adaptacija elektoinstalacija na objektu kule Buća- Luković | REALIZOVANO |
| 6. | Modernizacija puta Bogdašići – Gornja Lastva (III faza) | REALIZOVANO |
| 7. | Radovi na asfaltiranju puta Grabovac | REALIZOVANO |
| 8. | Nabavka i ugradnja potapajućih stubića na Pinama | REALIZOVANO |
| 9. | Proširenje javne rasvjete i zamjena svetiljki sa LED | REALIZOVANO |
| 10. | Nabavka i postavljanje atmosferske rešetke duž saobraćajnice u Gradiošnici | REALIZOVANO |
| 11. | Radovi na uredjenju parking prostora kod muzičke škole | REALIZOVANO |
| 12. | Radovi na sanaciji i održavanju bujičnih potoka | DIJELIMIČNO REALIZOVANO |
| 13. | Radovi na rekonstrukciji ljetnje pozornice u Donjoj Lastvi | REALIZACIJA U TOKU Maj 2024 |
| 14. | Sanacija pješačko – kolske staze na Brdima | REALIZOVANO |
| 15. | Betoniranje pješačke staze izmedju Tripovića i Gornjeg Kalimanja | REALIZOVANO |
| 16. | Radovi na adaptaciji domova kulture u Djuraševićima i Gošićima za potrebe škole i vrtića | REALIZOVANO |
| 17. | Radovi na betoniranju pješačkih staza i šetališta u Krašićima | REALIZOVANO |
| 18. | Radovi na sanaciji platoa na Bjelilima | REALIZOVANO |
| 19. | Nabavka i ugradnja zaštitnih metalnih ograda, metalnih rešetki na atmosferskim kanalima | REALIZOVANO |
| 20. | Izgradnja potpornog zida u Mažini. - Zog | REALIZOVANO |

- Realizacija investicija I ulaganja

- Sanacija puta Topliš,vrijednost radova - 48.300,00

- Sanacija krova na gradskoj kapeli,vrijednost radova – 45.317,00

- Izgradnja parking prostora na Seljanovu vrijednost radova–65.242,05

- Preostali radovi na izgradnji saobraćajnice MR2 – vrijednost radova 1.733.094,68

- Adaptacija i modernizacija postojeće saobraćajne infrastrukture,vrijednost radova - 890.000,00

- Radovi na betoniranju i modernizaciji puta za Bogdašiće (II i III) faza,vrijednost radova - 76.941,00

- Radovi na asfaltiranju puta za Grabovac,vrijednost radova - 48.097,00,

- Radovi na izgradnji saobraćajnice S -11 u obuhvatu DUP-a Župa -Češljar,vrijednost radova  196.467,70

- Nabavka i ugradnja potapajućih stubića na Pinama ,vrijednost radova -29.634,11,

- Sanacija puta Krstac-Mrčevac, vrijednost radova - 28.193,00

- Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete  (zamjena svjetiljki) 27.745,00,

- Radovi adaptaciji raskrsnice kod objekt diskonta „Helada“,vrijednost radova - 47.946,00,

- Proširenje javne rasvjete ( Solila-Kotorska raskrsnica),vrijednost radova - 48.279,00

- Sanacija puta u Kostićima ,vrijednost radova - 15.900,00

- Nabavka i postavljanje atmosferske rešetke duž saobraćajnice u Gradiošnici,vrijednost radova 34.000,00,

- Sanacija dijela puta Gornja lastva - Orašje ,vrijednost radova -14.500,00 ,

- Adaptacija elektro instalacija na objektu kule „Buća –Luković“,vrijednost radova - 21.640,00,

- Radovi na sanaciji puta Gošići –Gornji Krašići – 29.887,00

- Radovi na izgradnji okretišta kod srednje škole “Mladost“ ,vrijednost radova – 68.677,00

- Izgradnja saobraćajnice S-12 u obuhvatu DUP-a Župa – Češljar,vrijednost radova 106.261,32

- Izgradnja saobraćajnice Donje Seljanovo I faza ,vrijednost radova- 519,000,00,

- Radovi na izgradnji saobraćajnice Cacovo III faza ,vrijednost radova -290.000,00

- Radovi na uređenju parking prostora kod objekta muzičke škole ,vrijednost radova – 136.715,48

- Radovi na postavljanju betonskih ploča na šetalištu Belani ,vrijednost radova -69.000,00

- Radovi na sanaciji i održavanju bujičnih potoka ,vrijednost 162.000,00 (dio radova realizovan ,dio zbog atmosferskih voda nije bilo moguće realizovati),

- Obnavljanje dječijih igrališta (Brda,Radovići,Gošići) ,vrijednost - 32.000,00

- Nabavka dječijeg mobilijara (Đuraševići,mali gradski park) ,vrijednost opreme 19.000,00

- Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u Velikom gradskom parku 205.000,00

- Radovi na rekonstrukciji ljetnje pozornice u Donjoj lastvi ,vrijednost -296.450,00,

- Betoniranje lokalnih puteva ,vrijednost radova - 94.380,00

- Radovi na izmještanju postojeće i postavljanju nove ograde (Veliki gradski park) ,vrijednost radova (realizovano 50 %) - 96.952,00

- Nabavka i ugradnja multifunkcionalne podloge za teren Donja lastva ,vrijednost 35.000,00

- Postavljanje behaton ploča oko sportskog terena Donja lastva, vrijednost -9.400,00

- Radovi na adaptaciji objekta za potrebe omladinskog kluba I faza ,vrijednost - 25.000,00,

- Sanacija pješačko- kolske staze na Brdima,vrijednost 5.200,00

- Radovi na izmještanju dalekovoda u Gradiošnici ,vrijednost - 167.585,00 (nabavljena oprema i započeti iskopi na temeljima stubova ),

- Radovi na sanaciji atmosferskog kanala kod škole,vrijednost 9.200,00

- Betoniranje staze u Tripovićima ,vrijednost 9.100,00

- Radovi na adaptaciji domova kulture u Đuraševićima i Gošićima za potrebe škole i vrtića,vrijednost 14.500,00,

- Postavljanje rasvjete na terenu u Donjoj lastvi i kod srednje škole,vrijednost - 11.000,00

- Radovi na betoniranju betonskih staza i šetališta u Krašićima ,vrijednost 9.300,00,

- Radovi na sanaciji platoa na Bjelilima ,vrijednost 9.500,00

- Učešće u rekonstrukciji stadiona FK Arsenal ,vrijednosti -120.000,00

- Radovi na sanaciji rezervoara u Mrčevcu ,vrijednost radova 32.900,00

- Izrada G.projekta saobraćajnice S-8 u obuhvatu DUP-a Župa –Češljar,vrijednost 7.500,00

- Izrada G.projekta saobraćajnica G. Kalimanj,Mažina ,Mrčevac,vrijednost -  20.000,00,

- Izrada G.projekta podmorskog cjevovoda za ostrvo Gospa od otoka 7.000,00

- Izrada Glavnog projekta saobraćajnice S-21,S-27,S-85 u obuhvatu DUP-a G. Kalimanj,vrijednosti 7.300,00

- Izrada G.projekta saobraćajnice S-4 po DUP-u Donja Lastva,vrijednost -8.500,00

- Izrade Tehničkog rješenja gravitacionog kolektora,za atmosferske vode dužine cca 1300m' u Radovićima,vrijednost - 9.000,00,

- Izrade Tehničkog rješenja kanalisanja fekalnih otpadnih voda za dio prostora naselja Radovići,vrijednosti - 9.000,00

- Nabavka i ugradnja zaštitnih metalnih ograda ,metalnih rešetki na atmosferskim kanalima,vrijednosti 7.500,00.

- Izgradnja potpornog zida u Mažini ,vrijednost - 9.590,82

# II ANALIZA SPROVOĐENJA PLANSKIH DOKUMENATA

## 1 ORGANIZACIJA, KORIŠĆENJE I NAMJENA PROSTORA, PO PLANSKIM DOKUMENTIMA LOKALNE SAMOUPRAVE- pokrivenost teritorije lokalne samouprave planskim dokumentima

Prostorno urbanistički Plan opštine Tivat do 2020.godine (PUP) donešen je u julu 2010.godine („Sl.list CG - Opštinski propisi“ br. 24/2010) i tada su se stvorili preduslovi za definisanje pravaca razvoja, kao i izrada lokalnih planskih dokumenata u skladu sa smjernicama iz PUP-a.

PUP-om je definisano da se prostor opštine bliže planira odnosno uređuje donošenjem lokalnih planskih dokumenata i to: dvadeset dva (22) DUP-a ukupne površine 934,05 ha, dvadeset jedan (21) UP ukupne površine 69,78 ha i jednom (1) lokalnom studijom lokacije (LSL) površine 1.331,14 ha.

Ukupna površina lokalnih planskih dokumenata je 2.334,97 ha.

Na prostoru opštine Tivat prema PUP-u planirano je donošenje državnih i lokalnih planskih dokumenata u ukupnoj površini od 3.259,76 ha.

Pored lokalnih planskih dokumenata, dio teritorije opštine, obala, uređuje se državnim planskim dokumentima i to sa deset državnih studija lokacije (DSL). Površina morskog dobra, odnosno površina obuhvaćena državnim planskim dokumentima je 924,79 ha i predstavlja najveći potencijal za razvoj opštine.

SVI PLANSKI DOKUMENTI KOJI UREĐUJU PROSTOR OPŠTINE TIVAT PREMA PUP-u

| Nivo dokumentacije | Dokument | Površina | Trenutno stanje |
| --- | --- | --- | --- |
| DRŽAVNI PLANSKI DOKUMENTI |  | ha | Trenutno stanje |
| DRŽAVNA STUDIJA LOKACIJE | 1. Izmjena i dopuna DSL “Arsenal” (dio sektora 22), “Sl.list CG”, br. 57/19 | 168,52 | Postojeći - kopno 29,42 ha, - more 139,10 ha |
|  | 2. Župa-Bonići (dio sektora 22 i sektor 23), “Sl.list CG”, br. 68/10 | 124,72 | Postojeći - kopno 66,39 ha, - more 58,33 ha u izradi izmjene i dopune |
|  | 3.Kaladrovo-Ostrvo Cvijeća-Brdišta (sektor 25), “Sl.list CG”, br. 77/10 | 200,74 | Postojeći - kopno 146,24 ha, - more 54,5 ha |
|  | 4. Ostrvo Sveti Marko (sektor 26), “Sl.list CG”, br.7/10 | 179,60 | Postojeći - kopno 34, 4 ha - more 45,1 ha |
|  | 5. dio Solila, Đuraševići-Kaluđerovina-Krickovina (dio sektora 27 i sektor 28), “Sl.list CG”, br. 7/10 | 129,86 | Postojeći - kopno 53,74 ha - more 76,12 ha u izradi izmjene i dopune |
|  | 6. Krašići (sektor 29), “Sl.list CG”, br. 86/09 | 67,00 | Postojeći - kopno 16,28 ha - more 50,72 ha |
|  | 7. Aerodrom (sektor 24), “Sl.list CG”, br. 20/13 | 140,36 | Postojeći - kopno 131,53 ha - more 8,83 ha |
|  | 8. Luštica (sektor 36), “Sl.list CG” br. 35/19 | 97,96 | Postojeći - kopno 22.8 ha - more 75.16 ha |
|  | 9. Lepetani i Donja Lastva (sektor 20 i 21) | 10,80 | -- |
|  | 10. Ponta Seljanovo (dio sektora 22), “Sl.list CG”, br. 30/17 | 10,68 | Postojeći - kopno 2,87 ha - more 7,81 ha |
|  | UKUPNO - državni planski dokumenti | 935,47 | Kopneni dio 503,67 ha |
| LOKALNI PLANSKI DOKUMENTI |  | Površina ha | Trenutno stanje |
|  | 1. DUP Lepetani | 20,24 | - |
|  | 2. DUP Donja Lastva 3. DUP Seljanovo | 45,15 43,68 | Postojeći Postojeći |
|  | 4. DUP Mažina 5. DUP Gornji Kalimanj 6. DUP Župa-Češljar 7. DUP Mrčevac | 28,63 56,24 37,68 38,17 | Postojeći Postojeći Postojeći Postojeći |
|  | 8. DUP Tivat Centar | 32,00 | Postojeći |
|  | 9. DUP Gradiošnica | 58,43 | Postojeći |
|  | 10. DUP Golf-Ekonomija | 99,51 | Postojeći |
|  | 11. DUP Đuraševići | 39,66 | Postojeći |
|  | 12. DUP Gornji Đuraševići | 14,17 | Postojeći |
|  | 13. DUP Radovići | 39,30 | Postojeći |
|  | 14. DUP Gošići | 11,92 | Postojeći |
|  | 15. DUP Stari Krašići | 2,58 | Postojeći |
|  | 16. DUP Krašići | 27,60 | Postojeći |
|  | 17. DUP Krašići-izmjene-dopune Maslinjak | 6,24 | Postojeći |
|  | Ukupno: | 601,20 |  |
|  | 18. DUP Golf i Donji Radovići Zapad (LD)-Izmjene i dopune, (“Sl.list CG” br. 92/2020) 19. DUP Donji Radovići Centar (LD) -Izmjene i dopune (“Sl.list CG” br. 93/2020) 20. DUP Donji Radovići-istok (LD) 21. DUP Servisna zona Luštica (LD) 22. DUP Luštica (LD) | 212,76 35,93 15,66 6,95 61,55 | Postojeći Postojeći - Postojeći - |
|  |  | 332,85 |  |
|  |  | 934,05 |  |
| URBANIST. PROJEKAT /UP/ | 1. UP Lepetani* | 1,90 | Postojeći |
|  | 2. UP Turistička zona Lepetani | 4,69 | - |
|  | 3. UP Opatovo | 2,86 | - |
|  | 4. UP Donja Lastva | 2,33 | Postojeći |
|  | 5. UP Turistički kompleks “Park” Donja Lastva | 1,48 | Postojeći |
|  | 6. UP Ruljina | 2,19 | Postojeći |
|  | 7. UP Gornja Lastva* | 3,26 | Postojeći |
|  | 8. UP Đurđevo Brdo* | 0,76 | Postojeći |
|  | 9. UP Petkovići* | 0,31 | Postojeći |
|  | 10.UP Gornji Krašići* | 1,76 | Postojeći |
|  | 11. UP Turistićki kompleks Pržno I | 17,10 | Postojeći |
|  | 12. UP Turistićki kompleks Pržno II | 6,58 | - |
|  | 13. UP Bogišići | 2,08 | Postojeći |
|  | 14. UP Milovići | 3,47 | Postojeći |
|  | 15. UP Kostići | 0,90 | Postojeći |
|  | 16. UP Meštrovići | 0,87 | Postojeći |
|  | 17. UP Krašići 1 | 1,97 | Postojeći |
|  | 18. UP Krašići 2 | 1,24 | Postojeći |
|  | 19. UP Krašići 3 | 0,98 | Postojeći |
|  | 20. UP Oblatno | 1,47 | - |
|  | 21. UP Thalasso (LD Luštica Development) | 11,58 | - |
|  |  | 69,78 |  |
|  | UKUPNO (DUP i UP) | 1.003,83 |  |
| LOK. STUDIJA LOKACIJE | 1. Park prirode Vrmac | 1.331,14 | - |
|  | UKUPNO-lokalni planski dokumenti | 2.334,97 |  |
|  | SVE UKUPNO državni i lokalni planski dokumenti | 3.270.44 | Kopneni dio-2.838,64 ha More-431,80 ha |

Prema PUP-u planirano je da se površina od 1.003,83 ha pokrije sa lokalnim planskim dokumentima (DUP i UP), odnosno 21,67% teritorije, plus površina od 1.331,14 ha za koju se planira donošenje Lokalne studije lokacije-Park prirode Vrmac, pa je to ukupno 50,41 % teritorije koji će se pokriti lokalnim planskim dokumentima.

Od planiranih 1.003,83 ha pokrivenosti sa lokalnim planskim dokumentima 881,78 ha je površina pod važećim planskim dokumentima, što je realizacija od 88%.

PUP-om PLANIRANI LOKALNI PLANSKI DOKUMENTI

|  | PLANIRANA POKRIVENOST PLANOVIMA (ha) | % u odnosu na cijelu opštinu | Realizacija iskazana kroz površinu i u % |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalni planski dokumenti (DUP i UP) | 1.003,83 ha | 1,67 % | 879,20 ha 88% |
| Lokalna studija lokacije Park prirode Vrmac (LSL) | 1.331,14 ha | 28,74 % | -- |
| Ukupno | 2.334,97 ha | 50,41 % |  |

U toku 2023.godine za teritoriju opštine Tivat nije bilo usvojenih planskih dokumenata od strane Ministarstva.

U izradi od strane Ministarstva su:

1 Izmjene i dopune DSL „dio Sektora 22 i Sektor 23“

- Odluka o izradi izmjena i dopuna DSL-a „Dio Sektora 22 i Sektor 23“ (“Sl.list CG” br. 10/20 od 28.02.2020.godine) površine 66,39 ha;

- Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune DSLa „dio Sektora 22 i Sektor 23“, (“Sl.list CG”, br. 80/20 od 04.08.2020).

2 Izmjene i dopune prostorno urbanističkog  plana Opštine Tivat

- Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Tivat(„Službeni list CG“ , broj 124/21)

3 Izmjene i dopune Državne studije lokacije“Kalardovo-Ostrvo cvijeća-Brdišta“

- Odluka o izradi Izmjena i dopuna 	Državne studije lokacije „Kalardovo- Ostrvo cvijeća-Brdišta“ („Sl.list CG“, broj 127/20241 od 08.12.2021.godine)

U toku 2023.godine Ministarstvo je donijelo:

1- Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Golf i Donji Radovići Zapad“, opština Tivat („Službeni list Crne Gore“, br. 96/2023 od 27.10.2023. godine) i

2- Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Donji Radovići Centar“, opština Tivat(„Službeni list Crne Gore“, br. 96/2023 od 27.10.2023. godine)

## 2 REALIZACIJA PROGRAMA UREĐENJA PROSTORA

### 2.1 Važeća planska dokumentacija

Shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata po čl.218 do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore primjenjuju se važeći planski dokumenti donijeti do stupanja na snagu Zakona, pa stoga važe i svi planski dokumenti donijeti za područje opštine Tivat.

1. PROSTORNI URBANISTIČKI PLAN TIVTA DO 2020.godine

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 01.07.2010.godine (br.: 0304-94)

- Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 24/2010, 09.07.2010.godine

- obrađivač plana: Urbanistični Inštitut Republike Slovenije iz Ljubljane

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 4.631,60 ha

2. IZMJENE I DOPUNE DUP-a KRAŠIĆI - za područje naselja „Maslinjak“

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 11.11.2008.godine (br.: 0304-168)

- Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 34/08, 20.11.2008.godine

- Odluka o izmjeni Odluke objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 20/13,

- 05.07.2013.godine kojom je produženo važenje plana - važi dok ga Skupština ne stavi van snage

- obrađivač plana: „MonteCEP“ d.s.d. Kotor

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 6,24 ha

3. DUP TIVAT CENTAR

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 12.06.2018.godine (br.: 0304-350-160)

- Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 21/18 od 15.06.2018.godine

- obrađivač plana: “RZUP“- Republički zavod za urbanizam i projektovanje-Podgorica

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 32,39 ha

4. DUP ĐURAŠEVIĆI

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 12.06.2018.godine (br.: 0304-350-161)

- Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 21/18 od 15.06.2018.godine

- obrađivač plana: „CEP“- Centar za planiranje urbanog razvoja Beograd

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 39,66 ha

5. DUP GRADIOŠNICA

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 17.10.2011.godine (br.: 0304-289)

- Odluka je objavljena u „Službeni list CG“ - Opštinski propisi 32/11, 28.10.2011.godine

- obrađivač plana: „MonteCEP“ d.s.d. Kotor

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 58,43 ha

5a. IZMJENA I DOPUNA DUPA GRADIOŠNICA

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 02.10.2017.godine (br.: 0304-350-297)

- Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 43/17, 13.10.2017.godine

- obrađivač plana: „MonteCEP“ d.s.d. Kotor

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 3,87 ha

6. DUP RADOVIĆI

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 17.10.2011.godine (br.: 0304-286)

- Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 32/11, 28.10.2011.godine

- obrađivač plana: „MonteCEP“ d.s.d. Kotor

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 39,30 ha

7. DUP GOŠIĆI

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 28.12.2012.godine (br.: 0304-316)

- Odluka je objavljena u „Službeni list CG“ - Opštinski propisi 3/13, 16.01.2013.godine

- obrađivač plana: „MonteCEP“ d.s.d. Kotor

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 11,92 ha

8. DUP DONJA LASTVA

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 28.12.2012.godine (br.: 0304-317)

- Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 3/13, 16.01.2013.godine

- obrađivač plana: „Urbanprojekt“ A.D.Čačak i „Urbanprojekt-Mont“ d.o.o.Podgorica

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 45,15 ha

9. DUP MRČEVAC

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 20.06.2013.godine (br.: 0304-90)

- Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 20/13, 05.07.2013.godine

- obrađivač plana: „MonteCEP“ d.s.d. Kotor i CEP d.o.o. Beograd

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 38,17 ha

10. DUP SELJANOVO

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 12.12.2013.godine (br.: 0304-235)

- Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 37/13, 19.12.2013.godine

- obrađivač plana: CAU Centar za arhitekturu i urbanizam Podgorica

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 43,68 ha

11. DUP GOLF EKONOMIJA

  - donešen na sjednici SO Tivat održanoj 12.12.2013.godine (br.: 0304-236)

  - Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 37/13, 19.12.2013.godine

  - obrađivač plana: CAU Centar za arhitekturu i urbanizam Podgorica

  - plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

  - površina obuhvata 99,51 ha

12. DUP GORNJI ĐURAŠEVIĆI

  - donešen na sjednici SO Tivat održanoj 06.03.2014.godine (br.: 0304-32)

  - Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 8/14, 24.03.2014.godine

  - obrađivač plana: “RZUP“- Republički zavod za urbanizam i projektovanje a.d.

  - Podgorica

  - plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

  - površina obuhvata 14,17 ha

13. DUP ŽUPA ČEŠLJAR

  - donešen na sjednici SO Tivat održanoj 06.03.2014.godine (br.: 0304-31)

  - Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 8/14, 24.03.2014.godine

  - obrađivač plana: „Montenegro project“ d.o.o. Podgorica

  - plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

  - površina obuhvata 37,68 ha

14. DUP MAŽINA

  - donešen na sjednici SO Tivat održanoj 20.04.2015.godine (br.: 0301-350-1)

  - Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 15/15, 08.05.2015.godine

  - obrađivač plana: “RZUP“- Republički zavod za urbanizam i projektovanje a.d.-

  - Podgorica

  - plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

  - površina obuhvata 28,63 ha

15. DUP GORNJI KALIMANJ

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 26.05.2015.godine (br.: 0304-350-100)

  - Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 18/15, 08.06.2015.godine

  - obrađivač plana: „MonteCEP“ d.s.d. Kotor i CEP d.o.o. Beograd

  - plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

  - površina obuhvata 56,20 ha

16. DUP STARI KRAŠIĆI

  - donešen na sjednici SO Tivat održanoj 20.09.2016.godine (br.: 0304-350-263)

  - Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 42/16, 30.09.2016.godine

  - obrađivač plana: “ARHIPLAN CG“- d.o.o. Podgorica

  - plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

  - površina obuhvata 2,67 ha

17. DUP KRAŠIĆI

  - donešen na sjednici SO Tivat održanoj 14.03.2017.godine (br.: 0304-350-77)

  - Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 12/17, 27.03.2017.godine

  - obrađivač plana: „MonteCEP“-Kotor

  - plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

  - površina obuhvata 27,56 ha

18. IZMJENA I DOPUNA DUP GOLF I DONJI RADOVIĆI ZAPAD

- Donešen bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, 06.09.2020.godine

- Odluka je objavljena u “Sl.list CG” -(92/2020 od 09.09.2020.)

- obrađivač plana: MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 212,76 ha

19. IZMJENA I DOPUNA DUP DONJI RADOVIĆI CENTAR

- Donešen bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, 06.09.2020.godine

- Odluka je objavljena u “Sl.list CG” - (93/2020 od 11.09.2020.).

- obrađivač plana: MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 35,93 ha

20.DUP SERVISNA ZONA LUŠTICA

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 16.11.2018.godine (br.: 0304-350-349)

- Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi”. 44/18 od 04.12.2018.).

- obrađivač plana: URBI.PRO Podgorica

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 6,97 ha

Urbanistički projekti za oživljavanje 7 seoskih naselja u opštini Tivat

21. UP LEPETANE

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 15.07.1987.godine (br.: 0101-270)

- Odluka je objavljena u „Službeni list SRCG“ - Opštinski propisi 20/87, 14.09.1987.godine

- obrađivač plana: „CEP“- Centar za planiranje urbanog razvoja - Beograd

- zbog specifičnosti ambijentalnih cjelina Urbanistički projekti nemaju vremensko ograničenje

- površina obuhvata 1,90 ha

22. UP PETKOVIĆI

  - donešen na sjednici SO Tivat održanoj 15.07.1987.godine (br.: 0101-270)

  - Odluka je objavljena u „Službeni list SRCG“ - Opštinski propisi 20/87, 14.09.1987.godine

  - obrađivač plana: „CEP“- Centar za planiranje urbanog razvoja - Beograd

  - zbog specifičnosti ambijentalnih cjelina Urbanistički projekti nemaju vremensko ograničenje

  - površina obuhvata 0,31 ha

23. UP GORNJA LASTVA

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 15.07.1987.godine (br.: 0101-270)

- Odluka je objavljena u „Službeni list SRCG“ - Opštinski propisi 20/87, 14.09.1987.godine

- obrađivač plana: „CEP“- Centar za planiranje urbanog razvoja - Beograd

- zbog specifičnosti ambijentalnih cjelina Urbanistički projekti nemaju vremensko ograničenje

- površina obuhvata 3,26 ha

24. UP ĐURĐEVO BRDO

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 15.07.1987.godine (br.: 0101-270)

- Odluka je objavljena u „Službeni list SRCG“ - Opštinski propisi 20/87, 14.09.1987.godine

- obrađivač plana: „CEP“- Centar za planiranje urbanog razvoja - Beograd

- zbog specifičnosti ambijentalnih cjelina Urbanistički projekti nemaju vremensko ograničenje

- površina obuhvata 0,76 ha

25. UP GORNJI KRAŠIĆI

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 15.07.1987.godine (br.: 0101-270)

- Odluka je objavljena u „Službeni list SRCG“ - Opštinski propisi 20/87, 14.09.1987.godine

- obrađivač plana: „CEP“- Centar za planiranje urbanog razvoja - Beograd

- zbog specifičnosti ambijentalnih cjelina Urbanistički projekti nemaju vremensko ograničenje

- površina obuhvata 1,76 ha

Ostali urbanistički projekti

26. UP Kompleks „PARK“ Donja Lastva

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 11.08.2008.godine (br.: 0304-108)

- Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 26/08, 20.08.2008.godine

- Odluka o izmjeni Odluke objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 20/13,

- 05.07.2013.godine kojom je produženo važenje plana-važi dok ga Skupština ne stavi van snage

- obrađivač plana: „MonteCEP“ a.d. Kotor

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 1,48 ha

27. UP “PRŽNO I”

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 29.12.2011.godine (br.: 0304-372)

- Odluka je objavljena u „Službeni list CG“ - Opštinski propisi 1/12, 12.01.2012.godine

- obrađivač plana: “CAU”-Centar za arhitekturu i urbanizam d.o.o. Podgorica

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 17,10 ha

28.Izmjene i dopune UP “PRŽNO I”

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 10.07.2014.godine (br.: 0304-350-111)

- Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 22/14, 07.08.2014.godine

- obrađivač plana: “CAU”- Centar za arhitekturu i urbanizam d.o.o. Podgorica

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 15,55 ha

29.UP “RULJINA”

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 28.12.2012.godine (br.: 0304-318)

- Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 3/13, 16.01.2013.godine

- obrađivač plana: “Tehnoekonomski inženjering“ d.o.o. Podgorica

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 2,19 ha

30. UP “KRAŠIĆI 1”

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 29.12.2014.godine (br.: 0304-350-205)

- Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 4/15, 22.01.2015.godine

- obrađivač plana: „MonteCEP“- d.s.d. Kotor

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 1,22 ha

31. UP “KRAŠIĆI 2”

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 29.12.2014.godine (br.: 0304-350-205)

- Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 4/15, 22.01.2015.godine

- obrađivač plana: „MonteCEP“- d.s.d. Kotor

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 1,22 ha

32. UP “KRAŠIĆI 3”

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 29.12.2014.godine (br.: 0304-350-206)

- Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 4/15, 22.01.2015.godine

- obrađivač plana: „MonteCEP“-d.s.d. Kotor

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 1,00 ha

33. UP “MILOVIĆI”

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 29.12.2014.godine (br.: 0304-350-200)

- Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 4/15, 22.01.2015.godine

- obrađivač plana: „MonteCEP“- d.s.d. Kotor

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 3,47 ha

34. UP “BOGIŠIĆI”

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 29.12.2014.godine (br.: 0304-350-202)

- Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 4/15, 22.01.2015.godine

- obrađivač plana: „MonteCEP“- d.s.d. Kotor

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 2,07 ha

35. UP “MEŠTROVIĆI”

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 29.12.2014.godine (br.: 0304-350-201)

- Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 4/15, 22.01.2015.godine

- obrađivač plana: „MonteCEP“- d.s.d. Kotor

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 0,87 ha

36. UP “KOSTIĆI”

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 29.12.2014.godine (br.: 0304-350-203)

- Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 4/15, 22.01.2015.godine

- obrađivač plana: „MonteCEP“- d.s.d. Kotor

- plan važi do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 0,91 ha

37. UP DONJA LASTVA

- donešen na sjednici SO Tivat održanoj 20.06.2017.godine (br.: 0304-351-239)

- Odluka je objavljena u “Sl.list CG - Opštinski propisi” 28/17, 30.06.2017.godine

- obrađivač plana: „URBI.PRO“ d.o.o. Podgorica

- zbog specifičnosti ambijentalnih cjelina Urbanistički projekat važi sve do donošenja novog planskog dokumenta, odnosno do donošenja Plana generalne regulacije

- površina obuhvata 1,94 ha

### 2.2 Učešće javnosti pri izradi planskih dokumenata

Izrada i donošenje planskih dokumenata od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma prolazi kroz kompletnu proceduru predviđenu Zakonom, pa tako i kompletan postupak javnih rasprava i učešće javnosti.

Kompletna dokumentacija, prethodno učešće, koncept i nacrt plana, se stavlja na uvid svim zainteresiranim licima i objavljuje osim na sajtu Ministarstva i na sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com, kao i na sajtu Radija Tivat. Sajt se redovno ažurira, kako bi svi zainteresirani korisnici prostora bili u mogućnosti da na ovaj način dođu do određenih podataka.

Tokom 2023.godine nije bilo javnih rasprava o planskim dokumentima za teritoriju opštine Tivat.

### 2.3 Finansiranje izrade planskih dokumenata

Shodno odredbi iz Zakona kompletna izrada i finansiranje izrade planskih dokumenata u nadležnosti jeMinistarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

### 2.4 Uređivanje građevinskog zemljišta

Uređivanje građevinskog zemljišta se uglavnom svodi na primarnu infrastrukturu (vodovod, kanalizacija, elektro instalacije i saobraćajnice).

Cilj je da se kroz racionalno korišćenje prostora i zaštitu životne sredine razvije putna mreža i postigne bolja integracija prostora što je višegodišnja težnja Opštine Tivat.

Djelokrug rada Sekretarijata za privredu se odnosio na tri oblasti koje dijelom spadaju u izvornu nadležnost Opštine- komunalna djelatnost, saobraćaj i oblast stanovanja. Tokom 2023.godine došlo je do formiranja dva sekretarijata-Sekretarijata za privredu i Sekretarijata za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti. Izvještaj je dostavljen jedinstveno u cilju sagledavanja realizacije programa uređenja:

### 2.5 Komunalna oblast

### U skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, ugovorima su povjereni poslovi obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Opštine  Tivat sa: DOO “Komunalno” Tivat, a odnose se na upravljanje atmosferkim vodama, komunalnim otpadom, uređenje i održavanje javnih površina, održavanje opštinskih puteva i biciklističkih staza, održavanje korita vodotoka od lokalnog značaja, održavanje javnih groblja, kapela i sličnih objekata i sahranjivanje, održavanje pijaca, održavanje javnih toaleta, upravljanje javnom rasvjetom; sa DOO “Parking servis” Tivat, za poslove upravljanja i održavanja javnog prostora za parkiranje vozila; sa DOO “Vodovod i kanalizacija“ Tivat za poslove javnog vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama.

### U interesu uspostavljanja održivog sistema upravljanja otpadom za teritoriju opštine Tivat, u službi su Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevisnkim otpadom za period 2017-2020 godine. (“Sl. list CG - opštinski propisi” br. 12/17) i Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Tivat (“Službeni list Crne Gore - opštinski propisi” br. 23/18). Frakcije otpada koje se svakodnevno odvajaju su pet abalaža i karton.

### U oblasti komunalnih djelatnosti u sistemu pružanja usluga na teritoriji Opštine za regulisane komunalne djelatnosti: upravljanje komunalnim otpadnim vodama u službi je    međuopštinsko preduzeće: DOO „Postrojenje za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat”.

### Utvrđen je Predlog lokalnog plana za kontrolu populacije pasa na teritoriji opštine Tivat za period od 2024 – 2029. Sprovedena je javna rasprava i navedeni Predlog je dostavljen Skupštini Opštine Tivat na usvajanje.

### U skladu sa Odlukom o komunalnom redu, u cilju zaštite i kontrole obavljanja radova na djelovima javnih površina na teritoriji opštine, izdato je 26 rješenja o odobrenju za privremeno korišćenje javne površine.

### 2.6 Stambeni poslovi i evidencija naselja, ulica i brojevi zgrada

U 2023. godini, zaključno sa 22.12.2023. evidentirana je 271 stambena zgrada na teritoriji opštine. Najveći broj stambenih zgrada ima izabrane organe upravljanja, zanemarljiv procenat od istih je u procesu organizacije, ili je mandat istekao. U navedenom izvještajnom periodu izvršeno je organizovanje/reogranizovanje ili je izdato uvjerenje o izabranim organima upravljanja za 91 stambenu zgradu, dok je shodno Zakonu o održavanju stambenih zgrada (“Službeni list CG” broj 041/16, 084/18, 111/22 i 140/22) imenovano je 9 privremenih upravnika. Po službenoj dužnosti, donijeto je 67 rješenja o upisu upravnika u registar upravnika.  Na osnovu člana 20 Zakona o održavanju stambenih zgrada, ovaj Sekretarijat ima obavezu da na osnovu Odluke skupštine etažnih vlasnika, rješenjem obračuna iznos i utvrdi način plaćanja troškova održavanja stambene zgrade i urbanističke parcele. Rješenje se donosi za svakog etažnog vlasnika i mora da sadrži ime i prezime vlasnika, površinu stambenog, poslovnog ili garažnog prostora, kao i obračunati iznos pomenutih troškova.  Na osnovu navedenog doneseno je 636 rješenja.

U skladu sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore (“Sl. list Crne Gore” br. 054/11, 026/12, 027/13, 062/13, 012/14, 003/16, 031/17, 086/18, 003/20 i 092/22) i Uredbom o načinu označavanja naziva naselja, ulica, trgova i zgrada i sadržaju i načinu vođenja evidencije ("Službeni list Crne Gore", br. 006/12 i 065/16) cjelokupna teritorija opštine Tivat je obilježena brojevima. Međutim, iako su sve ulice koje su dobile naziv shodno Odlukama o određivanju naziva ulica, šetališta i trgova u opštini Tivat obilježene brojevima, kontinuirano se obilježavaju novi objekti i uviđa se potreba za imenovanjem ulica koje na terenu nastaju izgradnjom novih objekata.

U funkciji je Adresni registar koji sadrži podatke o nazivima ulica i kućnim brojevima u grafičkom prikazu, i isti je javno dostupan na internet stranici Opštine Tivat.

### 2.7 Putevi i poslovi saobraćaja

Tokom 2023. godine nastavljene su aktivnosti iz prethodne godine u simsilu unapređenja stanja bezbjednosti saobraćaja i obnavljanja saobraćajne signalizacije.

DOO “Komunalno” Tivat, kao upravljač putevima, prema nalozima Sekretarijata na više lokacija izvršilo je zamjenu oštećenih i postavljanje nedostajućih saobraćajnih znakova, saobraćajnih ogledala kao i postavljanje usporivača brzine.

Kako je tokom 2022. godine završena projektna dokumentacija i pribavljene potrebne saglasnosti i dozvole, 2023. godinu je obilježila realizacija projekata kako slijedi:

- U skladu sa Glavnim projektom izmjenjive saobraćajne signalizacije izmjene režima saobraćaja u ulici “Palih boraca” u Tivtu u periodu ljetnje turističke sezone, DOO “Komunalno” Tivat izvršilo je nabavku i postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije uz magistralu na skretanju u ulicu “Palih boraca” čime se glavni magistralni pravac rasteretio gužvi zabranom skretanja “ulijevo” na ovoj lokaciji;

- U saradnji sa Direkcijom za investicije, prije ljetnje sezone djelimično je realizovan Glavni projekat saobraćajne signalizacije Predlog mjera za poboljšanje uslova odvijanja saobraćaja na magistralnom putu M-11 kroz centralnu gradsku zonu Tivta u periodu ljetnje turističke sezone, izgradnjom malog kružnog toka kod marketa “Helada” koji je povećao protok saobraćaja na ovom dijelu magistrale. U toku decembra, izabrani izvođač je izvršio postavljanje i obilježavanje saobraćajne signalizacije u kružnom toku ispod stare Opštine i na lokaciji kod “Eko” pumpe, čime je u potpunosti realizovan navedeni projekat;

- U cilju povećanja bezbjednosti učesnika u saobraćaju u zonama škola, prvenstveno učenika, tokom maja je izvršena realizacija Glavnog saobraćajnog projekta uređenje zona osnovnih škola u Tivtu implementacijom saobraćajno-tehničkih mjera. Modernizovana je i obnovljena saobraćajna signalizacija kod OŠ “Branko Brinić”, OŠ ”Drago Milović” u centru grada, SMŠ “Mladost” u centru i kod OŠ “Drago Milović” u područnoj jedinici u Gradiošnici. Svi pješački prelazi u zonama škola obilježeni su hladnom plastikom koja je kvalitetnija odnosno trajnija, vidljivija i otpornija na spoljne uticaje od obične putarske boje. Takođe, na tri lokacije na magistrali instaliran je napredni sistem obilježavanja pješačkih prelaza koji se sastoji od vertikalnog znaka sa piktogramom i trepćućim svjetlom i led svjetala na kolovozu čime se postiže bolja vidljivost i veća bezbjednost pješaka. Usporivači brzine na magistralnom putu zamijenjeni su setovima vibro traka što sa jedne strane ubrzava protok saobraćaja dok istovremeno blagovremeno upozorava vozače na prisustvo đaka i potrebu za povećanjem opreza u samoj zoni škola. U toku decembra realizuje se i obilježavanje saobraćajne signalizacije kod škole i vrtića u Donjoj Lastvi i na taj način će i ovaj projekat u potpunosti biti realizovan.

Prije početka ljetnje sezone izvršeno je obnavljanje horizontalne saobraćajne signalizacije na teritoriji cijele opštine čime je povećana bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.

Najkasnije do kraja II kvartala 2024. godine, shodno uspješno okončanoj tenderskoj proceduri, biće unaprijeđeni pješački prelazi na magistralnom putu, iscrtavanjem hladnom plastikom (aglomerat) i postavljanjem vertikalnih znakova sa piktogramom i trepćućim svjetlom i led oznakama na kolovozu, što će doprinijeti lakšem uočavanju pješaka u uslovima slabije vidljivosti.

Javni gradski i prigradski prevoz putnika odvija se u skladu sa Ugovorom o izboru najpovoljnijeg prevoznika koji je na snazi do 04.02.2024. godine. Međutim, usled izgradnje OŠ “Branko Brinić” u Radovićima, i posledičnog izmještanja nastave u Dom kulture u Đuraševićima, uvedena je privremena linija za prevoz đaka do ovog naselja.

20. decembra završena ja Studija javnog gradskog prevoza (JGPP): “Reinženjering i unapređenje strukture i definisanje potrebnih kapaciteta u sistemu javnog prevoza putnika u opštini Tivat”, koja će poslužiti kao dobra osnova za raspisivanje novog tendera za izbor prevoznika za obavljanje javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji opštine Tivat u narednom periodu.

U skladu za Zakonom o putevima (“Službeni list CG” broj 082/20) i Zakonom o bezbjednosti saobraćaja (“Sl. list CG”, br. 033/12, 058/14, 014/17, 066/19 ) izdate su 83 saobraćajne saglasnosti na izrađenu tehničku dokumentaciju, 40 odobrenja za prekopavanje lokalnih puteva/ulica u cilju dovođenja vodovodne, komunalne ili elektrotehničke infrastrukture, 13 odobrenja za obustavu saobraćaja, 13 odobrenja za zauzimanje javne površine, 6 odobrenja za prevoz ukupne mase 5-12t, 38 dozvola za obavljanje vanrednog prevoza i 19 znakova pristupačnosti za lica sa invaliditetom zaključno sa 22.12.2022. godine.

### 2.8 Elektro energetska mreža

Crnogorski elektrodistributivni sistem dostavio je izvještaj o sprovedenim aktivnostima na investicionim projektima na naponskom nivou primarne 35 kV mreže(trafostanice i vodovi), kao i na nivou sekundarne mreže(trafostanice 10/0,4kV, vodovi 10kV i vodovi 0.4kV).

Cijeneći značaj sigurnog i kvalitetnog napajanja električnom energijom korisnika, vodeći računa prije svega o sadašnjem stanju postojeće elektrodistributivne mreže, koje utiče na kvalitet snabdijevanja električnom energijom korisnika, CEDIS je kroz svoje investicione planove opredijelio značajna sredstva čijom realizacijom se unaprijeđuje elektrodistributivni sistem, a time postižu i zahtijevani standardi, kada je u pitanju isporuka električne energije.

Investicioni projekti

Tokom 2023.godine otpočeta je, nastavljena ili završena realizacija određenog broja projekata u primarnoj i sekundarnoj mreži. Pregled aktivnosti dat je tabelarno:

| Pregled aktivnosti na nivou primarne distributivne mreže |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV INVESTICIJE | UKUPNI PLANIRANI IZNOS BEZ PDV-A(€) | REALIZOVANO U 2023 -BEZ PDV-A(€) | UKUPNO REALIZOVANO | KRATKI OPIS |
| Izgradnja KB 35 kV Tivat-Račica | 294,117.65 | 11,285.60 | 34,855.84 | U toku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. U toku priprema nove tenderske dokumentacije. Pribavljena odluka o ustanovljavanju službenosti na katastarskim parcelama. |
| Nabavka dva transformatora 4MVA u TS35/10kV Račica | 80,000.00 | 51.90 | 51.90 | Poništen postupak javnih nabavki. U toku je priprema za novi. |
| Izgradnja TS 35/10kV „Tri Krsta“ | 1,700,000.00 | 8,794.80 | 76,826.90 | Pribavljeni UTU. U toku postupak javne nabavke po sistemu “ključ u ruke“, u toku odlučivanje po žalbama ponuđača. Riješeni imovinsko-pravni odnosi. |
| UKUPNO | 2,074,117.65 | 20,132.30 | 111,734.64 |  |

| Pregled aktivnosti na nivou sekundarne distributivne mreže |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV INVESTICIJE | UKUPNI PLANIRANI IZNOS BEZ PDV-A(€) | REALIZOVANO U 2023 -BEZ PDV-A(€) | UKUPNO REALIZOVANO | KRATKI OPIS |
| Izgradnja podzemnog voda 10kV „Župa-Marići“ i rekonstrukcija TS 10/0.4 kV „Marići“ | 19,328.00 | 1,170.00 | 27,923.06 | Radovi završeni. U toku pribavljanje dokumentacije za upotrebnu dozvolu. |
| Izgradnja TS 10/0.4, 1X 630 kVA „Kalimanj2“ sa uklapanjem u 10 kV mrežu | 50,000.00 | 4,016.43 | 4,366.43 | U toku pribavljanje Odluke o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa. Odabran projektant, u toku odabir revidenta. |
| Izgradnja TS 10/0.4 kV „Lura“ sa uklapanjem u SN i NN mrežu | 55,000.00 | 682.50 | 1,232.50 | U toku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. U toku pribavljanje Odluke o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa. |
| Izgradnja 10/0.4kV , 1x 630 kVA „Donji Kalimanj“sa uklapanjem u 10 kV mrežu | 60,000.00 | 4,833.61 | 5,431.43 | Pribavljeni UTU. U toku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. |
| Izgradnja 10/0.4kV „br.1 Donja Lastva“ sa uklapanjem u SN mrežu | 49,000.00 | 580.00 | 1,581.70 | Pribavljenja Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa. Završena izrada projektne dokumentacije. |
| Rekonstrukcija TS 10/0.4kV „Gradiošnica“-NN blok | 6,500.00 | 7,353.92 | 7,353.92 | Radovi završeni. |
| Izgradnja TS 5 630KVA DUP „Donja Lastva“ | 77,400.00 | 500.00 | 961.91 | Pribavljenja Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa. Potpisani ugovori sa projektantom i revidentom i u toku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. |
| Izgradnja TS Sektor 22, 1X630kVA koja je predviđena DSL „Dio Sektora 22“ | 68,100.00 | 500.00 | 766.08 | Pribavljenja Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa. Potpisani ugovori sa projektantom i revidentom i u toku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. |
| Rekonstrukcija TS Seljanovo A(dodatni NN blok i zamjena TR) | 18,500.00 | 21,167.00 | 21,167.00 | Radovi završeni. |
| UKUPNO | 403,828.00 | 40,803.46 | 70,784.03 |  |

CEDIS konstatuje da je stanje uređenja prostora po pitanju električne energetske infrastrukture na teritoriji opštine Tivat korektno, a napajanje potrošača električnom energijom kvalitetno i uredno. Nastoje da u procesu planiranja izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih djelova distributivnog sistema , ostvare svakodnevnu komunikaciju, kako sa korisnicima, tako i predstavnicima lokalne samouprave i nadležnih ministarsava kako bi mogli na vrijeme stvoriti planske regulatorne preduslove za realizaciju investicija. CEDIS usvom izvještaju želi da još jednom istakne neke probleme sa kojima se operator distributivne mreže suočava u svakodnevnim aktivnostima koji usporavaju realizaciju investicija u planiranim vremenskim okvirima, a odnose se na prostorno planska dokumenta, imovinsko-pravne odnose i procedure javnih nabavki.

U određenim slučajevima značajan broj objekata koje je potrebno izgraditi ili rekonstruisati nije obuhvaćen prostorno planskom dokumentacijom, a njihova izmjena zbog poznatih procedura dugo traje.

U postupku rješavanja imovinskop-pravnih odnosa , operator distributivnog sistema treba da izvrši ekspropruijaciju, potpunu ili nepotpunu, čije rješavanje u skladu sa zakonskim rokovima traje 232 dana, dok iskustvo u praksi pokazuje da je prosječan broj dana za rješavanje potpune odnosno nepotpune eksproprijacije značajno veće.

Dugotrajne su i procedure nabavki jer je CEDIS obveznik primjene Zakona o javnim nabavkama, a naročito kada se pojave žalbeni postupci. Iz navedenog se može zaključiti da postupci odobravanja, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i javnih nabavki značajno više traju- u nekim slučajevima i pet do šest puta duže u odnosu na vrijeme potrebno za samu izgradnju ili rekonstrukciju.

### 2.9 Rad Službe zaštite i spašavanja

Služba zaštite i spašavanja Tivat je po pitanju požarnih puteva na teritoriji opštine Tivat u toku 2023. godine uradila sljedeće:

- Završetak požarno evakuacionog puta (asfaltiranje postojećeg zemljanog puta) vodoizvorište Topliš-put Bigova-Kotor u reonu kamenoloma „Lješevići Gajevi“. Dionica koju je trebalo asfaltirati iznosi 0.8km i od velikog je značaja za sve stanovnike Luštičkog poluostrva, jer postaje alternativa putu preko Solila koji je često izložen poplavama nastalim od neuređenih bujičnih tokova na području Solitskog polja. Ujedno to je i put koji predstavlja jedini požarni put prema Polju i reonu brda Grabovac sa sjeverne strane.

- Požarni put Peani-Sv.Agata, markiranje problematičnog potoka koji prekida požarni koridor za pristup vozila, u saradnji sa drugim službama dogovorena izrada prelaza uz pomoć betonskih kružnih cijevi i tamponiranja prelaza preko njih.

- Požarni put Gornja Lastva-Trojica u dužini od oko 10.5km (teritorija opštine Tivat). Taj put je predviđen planskim dokumentom ali nije u funkciji požarnog puta i trebalo bi ga osposobiti. Po tom pitanju SZ Tivat je u par navrata 2023.godine inicirala sastanak sa „Komunalno“ DOO Tivat i SZ Kotor, a sve u cilju realizacije i osposobljavanja tog puta. Na dva mjesta ispod Sv.Ilije put se obrušio.

- Krčenje svih evakuacionih planinarskih staza na relaciji Lepetane-Veće brdo-Gornja Lastva kao i krčenje puta Grabovac-Đuraševići u cilju pripreme za njegovo asfaltiranje.

- Probijanje puta od kružnog toka Đuraševići do pravca na putu prema Grabovcu.

SZ u svom izvještaju daje predlog da se napravi detaljan plan za održavanje požarnih puteva, pješačkih staza i bujičnih potoka u saradnji sa Direkcijom za investicije, Sekretarijatom za privredu i „Komunalno“doo.

### 2.10 Rad Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor

Komunalni inspektori su izvršili ukupno 178 inspekcijskih kontrola postavljanja/građenja privremenih objekata gdje je evidentiran 141 nelegalni privremeni objekat, odnosno postavljanje mimo dokumentacije shodno članu 117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Po tom pitanju pokrenut je upravni postupak radi uklanjanja objekta. Po nalogu inspektora uklonjeno je 111 privremenih objekata. Tokom 2023.godine odbijeno je 19 prijava postavljanja/građenja privremenih objekata zbog nepotpune dokumentacije, a broj privremenih objekata sa komletiranom dokumentacijom je 36.

U zoni morskog dobra izvršena je kontrola 68 privremenih objekata, od čega je za 39 utvrđeno da nemaju potpunu dokumentaciju, te je pokrenut upravni postupak za njihovo uklanjanje. Tokom 2023.godine uklonjeno je 9 objekata u ovoj zoni po nalogu inspektora, odbijene su 3 prijave postavljanja/građenja privremenih objekata zbog nepotpune dokumentacije.

Izvršen je inspekcijski pregled 29 pomoćnih objekata i pokrenut upravni postupak za 26 pomoćnih objekata gdje je utvrđena nepravilnost, a koji su uklonjeni.  Odbijena je 1 prijava postavljanja/građenja pomoćnog objekata za koji nije dostavljena kompletna dokumentacija shodno članu 120 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Za jedan pomoćni objekat dostavljena je uredna dokumentacija.

### 2.11 Rad Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje

Od strane Direktorata za inspekcijski nadzor, koji pripada Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, za potrebe Izvještaja o stanju uređenja prostora, nisu dostavljene informacije za teritoriju opštine Tivat.

2.12 Kontrola zone morskog dobra-JPMD

Od strane JPMD, za potrebe Izvještaja o stanju uređenja prostora, nisu dostavljene informacije za teritoriju opštine Tivat.

### 2.13 Nezavršene obaveze

Za brdo Vrmac, koje je lokalnim i državnim planskim i strateškim dokumentima prepoznato kao budući Park prirode, još uvijek nije završen postupak proglašenja.

U postupku proglašavanja brda Vrmac zaštićenim prirodnim dobrom tokom 2022. godine  izrađen je Nacrt Studije zaštite i Nacrt Odluke o proglašavanju Parka prirode „Vrmac“.

Sekratarijat za uređenje prostora sproveo je postupak javne rasprave za dio područja koji administrativno pripada opštini Tivat, a zbog velikog interesovanja javnosti javna rasprava je bila produžena. Nakon sprovedene javne rasprave dostavljen je Izvještaj o javnoj raspravi Agenciji za zaštitu životne sredine.

Agencija za zaštitu životne sredine je dana 06.02.2023. godine, dopisom broj 07-322/20-5/46, dostavila Opštini Tivat odgovore na primjedbe na Nacrt Studije zaštite brda “Vrmac”. Uvidom u dostavljene odgovore utvrđeno je da obrađivač nije u potpunosti postupio u skladu sa dostavljenim primjedbama od strane građana, institucija i organizacija, kao ni primjedbama dostavljenim od strane ovog organa.

Sekretarijat za uređenje prostora, u čijoj su nadležnosti, između ostalog, poslovi zaštite životne sredine, zahtijevao je da se razmotri mogućnost izuzimanja djelova naselja iz predloženog obuhvata parka prirode ili da naselja i njihova okolina imaju blaži stepen zaštite, da se jasnije definišu kriterijumi po kojima su određene granice između zona zaštite, da u odgovarajućem mjestu u Studiji budu navedene zakonske odredbe koje se odnose na status imovine u odnosu na proglašavanje područja parkom prirode, da Lovačkom udruženju „Tivat“ bude omogućen lov u zonama sa režimom korišćenja II i III stepena.

Kako se postupak zaštite sprovodi za teritorije opština Tivat i Kotor, od strane sekretarke Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, dostavljena nam je informacija da su i ispred Opštine Kotor Agenciji poslali slične primjedbe, a tiču se izuzimanja planom predviđenih naselja iz obuhvata budućeg Parka prirode, i da određene lokacije ne budu u "zoni zaštite II", već u "zoni zaštite III", kako bi se omogućila realizacija sadržaja predviđenih Prostorno urbanističkim planom Kotora, koji je stupio na snagu krajem septembra 2020.godine.

Shodno svemu navedenom, imajući u vidu ranije izraženo nezadovoljstvo građana, te značaj zaštite Vrmca, neophodno je na nivou rukovodstva Opština definisati konačan stav po ovom pitanju, te je Sekretarijat za uređenje prostora uputio dopis broj  07-322/20-5/47 od 28.02.2023.godine Predsjedniku Opštune. Navedenim aktom predlaženo je da se nakon definisanja stavova, u saradnji sa Opštinom Kotor, organizuje sastanak sa predstavnicima Agencije za zaštitu životne sredine, kako bismo još jednom ukazali na konstruktivne predloge građana i lokalnih samouprava, te pokušali doći do prihvatljivog i kvalitetnog dokumenta koji će omogućiti dalju zaštitu ovog prostora ali i osnovnih potreba stanovnika, da svojim radom, uvođenjem i održavanjem novih sadržaja doprinose razvoju ruralnih predjela, turizma i ekonomske valorizacije zemljišta čiji su vlasnici.

### 2.14 Lokalni planski dokumenti donijeti od strane Vlade Crne Gore

Tokom 2023.godine nije bilo lokalnih planskih dokumenata donesenih od strane Vlade.

### 2.15 Dokumentaciona osnova, sa posebnim osvrtom na aktivnosti izrade baznih studija i istraživanja

Uređenje prostora Zakon definiše kao praćenje stanja u prostoru (monitoring), utvrđivanje namjene, uslova i načina korišćenja prostora kroz izradu i donošenje planskih dokumenata, sprovođenje planskih dokumenata i uređivanje građevinskog zemljišta.

Praćenjem stanja u prostoru (monitoring) smatra se vođenje dokumentacione osnove o prostoru, izrada izvještaja o uređenju prostora, izrada i donošenje programa uređenja prostora i formiranje i vođenje informacionog sistema.

Formiranje i redovno ažuriranje dokumentacione osnove o prostoru je neophodna pretpostavka za sveobuhvatno sagledavanje stanja prostora.

Kako bi se zadovoljile sve zakonske odredbe i obaveze potrebno je nabaviti Softver za praćenje stanja u prostoru - analizu stanja, evidenciju Planske dokumentacije i izdatih UTU, građevinskih dozvola, prijava gradnje i upotrebnih dozola. U svakom izvještaju naglašava se neophodnost nabavke softvera, ali sredstva na lokalnom nivou nisu dovoljna, pa bi radi dalje implementacije svih podataka na nivou Ministarstva trebalo nabaviti osnovni softver, a onda bi ga Opština mogla prema svojim potrebama i mogućnostima nadograditi.

Naravno, posebno je potrebno evidentirati nelegalne objekte po odredbama iz Zakona o postupku legalizacije.

## 3 SINTEZNA KARTA

### a) grafički prikaz granica svih planskih dokumenata

### - Nema lok.planskih dokumenata u izradi -

## 4 OSNOV KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA (SVOJINA, KORIŠĆENJE, ZAKUP)

Direkcija za imovinsko-pravne poslove

U nadležnosti Direkcije za imovinsko-pravne poslove je podnošenje predloga za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe izgradnje infrastrukturnih objekata to je ista, nakon prijema naloga od Direkcije za investicije, preduzela radnje u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji.

Prvi korak predstavlja obraćanje Upravi za katastar i državnu imovinu Podgorica radi procjene vrijednosti zemljišta koje će biti predmet eksproprijacije a na osnovu  ovjerenog Elaborata parcelacije po DUP-u. Po prijemu izvještaja o procjeni dostavlja se zahtjev opštinskom organu nadležnom za poslove finansija radi uplate ukupnog iznosa potrebnog za eksproprijaciju na poseban depozit Ministarstva finansija. Nakon dostavljanja dokaza o izvršenoj uplati depozita od Ministarstva finansija pribavlja se potvrda o tome da su sredstva za eksproprijaciju obezbijeđena.

Na osnovu ovjerenog elaborata parcelacije, izvještaja o procjeni i potvrde o obezbijeđenim sredstvima podnosi se predlog za eksproprijaciju zemljišta nadležnom državnom organu - Upravi za katastar i državnu imovinu- Područnoj jedinici Tivat .

U nastavku se daje popis predloga za eksproprijaciju koje je ovaj organ u 2023.godini podnio Područnoj jedinici Tivat :

-mart 23.g.-saobraćajnica S-61 iz DUP-a „Mrčevac“- površina 449m2 , deponovano 54.329,oo€ ( nije bilo postupanja),

-jun 23.g.-pristupni put do kapele u Nikovićima , po Odluci o izgradnji lok.obj.od opšteg interesa –pov.457m2, deponovano 75.405,oo€( nije bilo postupanja),

-septembar 23.g.-dio saobraćajnice Pod kuk –DUP „Mažina“ –površina 1.325m2, deponovano 170.925,oo€ ( nije bilo postupanja),

-septembar 23.g.-dio saobraćajnice R3 iz DUP-a „Radovići“-pov.386m2, deponovano 55.584,oo€ ( nije bilo postupanja),

-novembar 23.g.-saobraćajnica S-10 iz DUP-a „Gornji Kalimanj“-pov.371m2, deponovano 56.250,oo€ ( nije bilo postupanja),

-decembar 23.g.-pristupni put do UP 167 iz DUP-a „Gornji Đuraševići“, pov.263m2, deponovano 47.866,oo€  ( nije bilo postupanja),

-decembar 23.g.-dio saobraćajnice S-03 iz DUP-a „Gornji Kalimanj“-pov. 29m2 , deponovano 6.206,oo€ (nije bilo postupanja),

-decembar 23.g.-saobraćajnica S-4 iz DUP-a „Mrčevac“-pov.983m2, deponovano 155.314,oo€ ( nije bilo postupanja),

-decembar 23.g.-saobraćajnica S-7 iz DUP-a „Župa-Češljar“-pov.746m2, deponovano 107.424,oo€,oo€ ( nije bilo postupanja) i

-decembar 23.g.-dio saobraćajnice S-38 i S-70 iz DUP-a „Mrčevac“-pov.296m2, deponovano 46.768,oo€ ( nije bilo postupanja).

Ukupan iznos sredstava koji je u 2023-godini, za potrebe isplate naknade vlasnicima zemljišta, deponovan kod Ministarstva finansija je 776.071,oo€.

Još uvijek su u katastru aktivni upravni predmeti vezani za eksproprijaciju koji su kod istog podnijeti 2022.god. i ranijih  godina i koji su navedeni u podacima datim za ranije godine  i sada se ponavljaju .Radi se o predlozima koji se odnose na :

-saobraćajnicu IS2 iz UP-a „Ruljina“,

-stazu od ulice br.21 do mora  iz DUP-a „Donja Lastva,

-saobraćajnicu S-26 iz DUP-a „Župa-Češljar“,

-saobraćajnicu S-11 iz DUP-a „Župa-Češljar,

-saobraćajnicu S-54 iz DUP-a „Mrčevac“,

-saobraćajnicu S-21, S-27 i S-85 iz DUP-a „Gornji Kalimanj“,

-saobraćajnicu S-57 iz DUP-a „Gradiošnica“ ,

-saobraćanicu iz DUP-a „Seljanovo“ (pored Tanjge),

-saobraćajnicu S-1 iz DUP-a „Gradiošnica“-lijeva strana gledano od magistrale,

-proširenje groblja –UP 5.5 iz DSL-a „Kalardovo-Ostrvo cvijeća-Brdišta“ ,

-saobraćajnicu iz DUP-a „Seljanovo“ -pristupni put do UP 33b,

-saobraćajnicu iz DUP-a „Mažina“-pristupni put do UP 351-352,

-saobraćajnicu S-94 iz DUP-a „Gornji Kalimanj“,

-dio saobraćajnice –ulice „R4“ iz DUP-a „Radovići-izmjene i dopune“ ,

-saobraćajnicu S-6 iz DUP-a „Župa Češljar“,

-saobraćajnice br.6 i 17 iz DUP-a „Donja Lastva“,

-dio saobraćajnice u naselju Pod kuk za trasu od kat.parc.879 i 929/3 do kat.parc.892 i 922 KO Tivat, DUP „Mažina“,

-dio saobraćajnice iz DUP-a „Donja Lastva“ ,

-dio saobraćajnice S-7   i saobraćajnica S-21 iz DUP-a „Mrčevac“,

-saobraćajnicu u DUP-u „Mažina“ ( do UP 39,40,41 i 108),

-saobraćajnicu-ulicu S-20 iz DUP-a „Gornji Kalimanj“

-saobraćajnicu S-60 iz DUP-a „Gradiošnica“,

-rezervoar Gornja Lastva –kat.par.695/2 i 696/2,

-službenost-cjevovod do rezervoara Gradiošnica,

-službenost –kanalizacioni cjevovod u naselju Marići i Gornji Kalimanj

-cjevovod Tomičići.

Komisiji za procjenu vrijednosti zemljišta Uprave za katastar i državnu imovinu Podgorica, na osnovu primljenih naloga od Direkcije za investicije,  za potrebe  rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kroz postupak eksproprijacije  proslijeđeni  su zahtjevi koji se odnose na :

-saobraćajnicu iz DUP-a „Seljanovo“

-saobraćajnicu S-52 iz DUP-a „Gradiošnica“

-saobraćajnicu iz DUP-a „Mažina“ (potez od kat.parc.947 do 1020/4 KO Tivat)

-saobraćajnicu S-47, 48 i 49 iz DUP-a „Mrčevac“

-saobraćajnicu S-47 iz DUP-a „Gornji Kalimanj“

-saobraćajnicu  iz DUP-a „Mažina“

-dio saobraćajnice 2-2 iz DUP-a „Đuraševići“-KO Milovići

-dio saobraćajnice 2-2 iz DUP-a „Đuraševići“-KO Bogišići

-dio saobraćajnica br.1 i 5 iz DUP-a „Donja Lastva“

-UP 238 iz DUP-a „Gradiošnica“ (škola ).

Kada su u pitanju restitucija i svojinski režim na zemljištu stanje je identično kao u izvještaju iz ranijih  godina s tim da je za ukazati da u katastru nepokretnosti postoji „šarenilo“ upisa –od svojine, raspolaganja, korišćenja. Promjene upisa odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine postupajući organ vrši po zahtjevima zainteresovanih lica. Linija granice ranije važećeg  GUP-a, u odnosu na koju bi se, shodno odredbama Zakona o državnoj imovini, izvršilo  razgraničenje imovine na kojoj je subjekat raspolaganja Vlada Crne Gore odnosno Opština, po saznanjima Direkcije za imovinsko-pravne poslove, nije definisana u katastru nepokretnosti.

## 5 DEMOGRAFSKA KRETANJA

Prema podacima MONSTAT-a na osnovu rezultata iz popisa 2011.godine

U Crnoj Gori, u periodu od 1. do 15. aprila 2011.godine, sproveden je Popis stanovništva, domaćinstava i stanova.

Tivat ima 14.031 stanovnika, od toga je žena 7.128 (50,8%) a muškaraca 6.903 (49,2%). Prosječna starost je 38 godina.

U urbanom gradskom naselju živi 73% stanovništva i 27% u ruralnom.

Broj domačinstava je 4.862, dok je broj stanova duplo veći 9.675.

Gustina stanovanja je najveća u Crnoj Gori i iznosi 305 stanovnika po km2.

Kretanje broja stanovnika od 2000.godine kada je Tivat imao 12.812 do 2017.godine kada je imao-14.774 stanovnika prema podacima Monstata, pokazuje stalan porast, kao i veći procenat rasta broja stanovnika nego na državnom nivou što se može vidjeti iz tabele.

Do porasta broja stanovnika dolazi usljed pozitivnog prirodnog priraštaja i pozitivnih migracionih kretanja stanovništva unutar Crne Gore.

Procijenjeni broj stanovnika sredinom godine

|  | 2008. | 2009. | 2010. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CG | 618.294 | 619.428 | 620.079 | 620.601 | 621.207 | 621.810 | 622.159 | 622.303 | 622.373 |
| TIVAT | 13.473 | 13.758 | 14.032 | 14.129 | 14.185 | 14.286 | 14.386 | 14.572 | 14.774 |

Izvor: Monstat

Na osnovu analize stanovanja rađene prema podacima MONSTAT-a zapaža se veliko povećanje ukupnog broja stanova 2011.godine u odnosu na 2003. što se vidi iz tabelarnog prikaza.

Popis stanovništva, domaćinstva i stanova 2011.godine

| Tivat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003. | 2011. | Razlika | % |
| Ukupan broj stanova-2011. | 7.167 | 9.626 | 2.459 | 34% |
| Nastanjeni stanovi | 4.269 | 4.700 | 431 | 10% |
| Prazni stanovi | 997 | 2.379 | 1.382 | 139% |
| Privremeno nenastanjeni | 981 | 2.326 | 1.345 | 137% |
| Napušteni | 16 | 53 | 37 | 231% |
| Stanovi-sezonsko korišćenje | 1.867 | 2.376 | 509 | 27% |
| Ostalo | 34 | 171 | 137 | 403% |

Izvor: Monstat

Shodno prethodnim podacima Tivat se ubuduće treba više fokusirati na izgradnju turističkih kapaciteta, a na uštrb planiranja nove stambene gradnje.

Ovo je zaključak iz Strateškog plana razvoja Opštine Tivat za period od 2019-2022.godine - koji je prihvaćen kroz Odluku o donošenju Strateškog plana razvoja Opštine Tivat za period od 2019-2022.godine ("Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi", br. 044/18).

Planski dokumenti bi trebao da omoguće prostorni razvoj naselja definisanjem urbane matrice, stvaranjem planskih preduslova za bolju infrastrukturnu opremljenost, naročito saobraćajne mreže. Izgradnja objekata ne treba da optereti prostor i postojeću infrastrukturu, nego da omogući visok kvalitet stambenog i turističkog smještaja.

## 6 SPROVOĐENJE PODZAKONSKIH AKATA

Stupanjem na snagu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata između ostalog utvrđena je obaveza donošenja niza novih podzakonskih akata, ali je i zadržan određeni broj podzakonskih akata donijetih na osnovu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG” br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14).

Shodno prelaznim i završnim odredbama, do usvajanja Plana generalne regulacije primjenjivaće se:

- Odluka o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Tivat (“Sl.list CG - Opštinski propisi”, br. 25/15, 28/16, 25/22, 32/23);

- Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list Crne Gore - Opštinski propisi“, br. 18/14, 42/15 , 28/16, 07/21, 32/23);

- Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Opštine Tivat („Sl.list Crne Gore - Opštinski propisi“, br. 02/14, 18/15 i 28/16).

LOKALNI OBJEKTI OD OPŠTEG INTERESA

Na osnovu člana 223 stav 2 Zakona o planiranju postora i izgradnji objekata (“Sl.list CG” broj 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 , 86/22 i 04/23), člana 8 stav 6 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl. list Crne Gore“ – opštinski propisi, broj 18/14, 42/15, 28/16, 07/21 i 32/23) tokom 2023.godine usvojene su odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa i to:

- Odluka broj 03-040/23-76 od 03.03.2023.godine, o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – trafostanice TS 1 10/04 4kV  1x630kVA, u okviru UP 312, na kat.parc.br.395/4 KO Donja Lastva i priključnih kablovskih vodova čija se trasa polaže na dijelu kat parc,br.164, 171, 333/1, 395/3, 395/2, 395/4, 392/2 i 372/2 sve KO Donja Lastva u postavljanje 10 kV betonskog stuba na dijelu kat.parc.br. 372/2 KO Donja Lastva u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana " Donja Lastva " (»Sl.list CG – opštinski propisi« br. 03/13), objavljena u Službenom listu CG- Opštinski propisi broj 11/2023 od 10.03.2023.godine.

- Odluka broj 03-040/23-219 od 26.06.2023.godine, o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – proširenje kanalizacione mreže u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Mrčevac“ (»Sl.list CG – opštinski propisi« br. 20/13), Detaljnog urbanističkog plana "Gradiošnica" (»Sl.list CG – opštinski propisi« br. 32/11) i Državne studije lokacije »Dio Sektora 22 i Sektor 23« (»Sl.list CG« br. 68/10, objavljena u Službenom listu CG- Opštinski propisi broj 32/2023 od 06.07.2023.godine.

- Odluka broj 03-040/23-218 od 26.06.2023.godine, o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – proširenje kanalizacione mreže u Donjoj Lastvi, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Donja Lastva“ (»Sl.list CG - opštinski propisi« br. 3/13), UP »Donja Lastva« (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 28/17) i UP "Ruljina"(»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 3/13) katastarska opština Donja Lastva, Detaljnog urbanističkog plana “Seljanovo“ (»Sl.list CG - opštinski propisi« br. 37/13) katastarska opština Tivat, objavljena u Službenom listu CG- Opštinski propisi broj 32/2023 od 06.07.2023.godine.

- Odluka broj 03-040/23-220 od 26.06.2023.godine, o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – izgradnju distributivne mreže za rezervoar Gradiošnica, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Mrčevac“ (»Sl.list CG - opštinski propisi« br. 20/13), PUP- a Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 24/10) i Državne studije lokacije »Dio Sektora 22 i Sektor 23« (»Sl.list CG« br. 68/2010), katastarska opština Mrčevac i Tivat, objavljena  u Službenom listu CG- Opštinski propisi broj 32/2023 od 06.07.2023.godine

- Odluka broj 03-040/23-212 od 26.06.2023.godine, o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – djelimična zamjena glavnog transportnog cjevovoda ka Plavim Horizontima, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Radovići“ (»Sl.list CG - opštinski propisi« br. 32/11), PUP- a Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG – opštinski  propisi« br. 24/10) i Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta »Pržno 1« (»Sl.list CG – opštinski  propisi« br. 22/14), objavljena u Službenom listu CG- Opštinski propisi broj 32/2023 od 06.07.2023.godine

- Odluka broj 03-040/23-213 od 26.06.2023.godine, o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – proširenje sekundarne i tercijarne kanalizacione mreže, u obuhvatu DUP-a »Gornji Kalimanj« (»Sl.list CG – opštinski propisi« broj 18/15), objavljena je u Službenom listu CG- Opštinski propisi broj 32/2023 od 06.07.2023.godine

- -	Odluka broj 03-040/23-214 od 26.06.2023.godine, o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa  –	proširenje sekundarne kanalizacione mreže u višim zonama naselja Gornji Kalimanj, u obuhvatu DUP-a »Gornji Kalimanj« (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 18/15), objavljena u Službenom listu CG- Opštinski propisi broj 32/2023 od 06.07.2023.godine

- Odluka broj 03-040/23-217 od 26.06.2023.godine, o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – izvođenje radova na distributivnom cjevovodu, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Donja Lastva“ (»Sl.list CG - opštinski propisi« br. 3/13), UP »Donja Lastva« (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 28/17) i PUP- a Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 24/10), katastarska opština Donja Lastva, objavljena u Službenom listu CG- Opštinski propisi broj 32/2023 od 06.07.2023.godine

- Odluka broj 03-040/23-215 od 26.06.2023.godine, o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – izvođenje radova na izgradnji vodovodnih cjevovoda za snabdijevanje rezervoara Tivat iz rezervoara Podkuk, u zahvatu DUP- a „Mažina“ (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 15/15) i PUP- a Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 24/10), katastarska opština Tivat, objavljena u Službenom listu CG- Opštinski propisi broj 32/2023 od 06.07.2023.godine

- Odluka broj 03-040/23-216 od 26.06.2023.godine, o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – zamjena potisnog i distributivnog cjevovoda u naselju Radovići (druge visinske zone), u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Radovići“ (»Sl.list CG - opštinski propisi« br. 32/11) i PUP- a Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 24/10), objavljena u Službenom listu CG- Opštinski propisi broj 32/2023 od 06.07.2023.godine

- Odluka broj 03-040/23-299 od 07.11.2023.godine, o izgradnji lokalnog objekat od opšteg interesa- izvođenje radova na izgradnji trafostanice TS VI 10/0.4kV  1x630kVA, u okviru UP  2004, na dijelu kat.par.br. 718 KO Mrčevac, sa polaganjem 10kV kablovskih vodova za uklapanje u VN mrežu na dijelu kat.parc.br.718, 706, 1293, 831, 880/1 i 1297/1 sve KO Mrčevac, u zahvatu DUP- a „Gradiošnica“ („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 32/11), objavljena u Službenom listu CG- Opštinski propisi broj 53/23 od 16.11.2023.godine.

- Odluka broj 03-040/23-300 od 07.11.2023.godine, o izgradnji lokalnog objekat od opšteg interesa- izvođenje radova na izgradnji trafostanice TS 3 10/0.4kV  1x630kVA, u okviru UP  219, na kat.par.br. 361/2 KO Donja Lastva, sa polaganjem 10kV kablovskih vodova za uklapanje u VN mrežu, na dijelu kat.parc.br.333/1, 334/1, 361/3 i 361/2 sve KO Donja Lastva, u zahvatu DUP- a „Donja Lastva“ („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 3/13), objavljena u Službenom listu CG- Opštinski propisi broj 53/23 od 16.11.2023.godine.

- Odluka broj 03-040/23-273 od 21.09.2023.godine, o izgradnji lokalnog objekat od opšteg interesa- izvođenje radova na izgradnji trafostanice TS 10/0,4 kV 1x630 kVA, u okviru urbanističke parcele UP TS1, formirane od kat.par.br. 1113/214 KO Krašići, sa polaganjem 10kV kablovskih vodova za uklapanje u 10kV mrežu, u obuhvatu DUP-a „Krašići“ (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 12/17, objavljena u Službenom listu CG- Opštinski propisi broj 45/23 od 09.10.2023.godine

- Odluka broj 03-040/23-298 od 07.11.2023.godine, o izgradnji lokalnog objekat od opšteg interesa- izvođenje radova na izgradnji trafostanice NDTS 10/0,4 kV 1x630 kVA, u okviru urbanističke parcele UP- TS 10, formirane od dijela kat.par.br. 3917/3 i 3917/4 KO Tivat, sa polaganjem 10kV kablovskih vodova, u obuhvatu DUP-a „Župa-Češljar« (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 8/14), objavljena  u Službenom listu CG- Opštinski propisi broj 53/23 od 16.11.2023.godine

- Odluka broj 03-040/23-76 od 03.03.2023.godine, o izgradnji lokalnog objekat od opšteg interesa- trafostanice TS 1 10/0.4kV  1X630kVA, u okviru UP  312, na kat.par.br. 395/4 KO Donja Lastva, i priključnih 10kV kablovskih vodova čija se trasa polaže na dijelu kat.parc.br. 164, 171, 333/1, 395/3, 395/2, 395/4, 392/2 i 372/2 sve KO Donja Lastva i postavljanje 10 kV betonskog stuba na dijelu kat.parc.br. 372/2 KO Donja Lastva, u zahvatu DUP- a „Donja Lastva“ („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 03/13), objavljena u Službenom listu CG- Opštinski propisi broj 11/23 od 10.03.2023.godine

- Odluka br. 03-040/23-272 od 21. 9. 2023. Godine, o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa infrastrukture za vodosnabdijevanje ostrva Gospa od Otoka u obuhvatu Državne studije lokacije Ostrvo Sveti Marko (»Sl.list CG« br. 7/2010), podmorskim putem sa postojeće sekundarne mreže od kat.parc.br.57 KO Milovići, u obuhvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 27 i Sektor 28“ (»Sl.list CG« br. 7/2010), objavljena u Službenom listu CG- opštinski propisi br. 45/23 od 9. 10. 2023. godine;

- Odluka br. 03-040/23-274 od 21. 9. 2023.godine, o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa pristupne saobraćajnice za rezervoar u Gradiošnici, koja se formira od djelova kat.parc.br.1868, 1867, 1878, 1874/1, 1873, 1869 i 1870 sve KO Mrčevac, u obuhvatu PUP-a (Prostorno-urbanističkog plana) Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 24/2010), objavljena u Službenom listu CG-opštinski propisi br. 45/23 od 9.10.2023. godine.

- Odluka br.  03-040/23-361 od 30.12.2023. godine, o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – pristupnog puta golf zoni sa zapadne strane, na dijelu k.p. 1043/1, 1044/1 i 1061 sve KO Radovići i k.p. 1378/1 KO Gošići u obuhvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Golf i Donji Radovići zapad“ (»Sl.list CG« br. 92/20) i PUP-a Tivta do 2020 (»Sl.list CG – opštinski propisi« br. 24/10), objavljena u Službenom listu CG- opštinski propisi br. 01/24 od 5. 1. 2024.godine;

- Odluka br. 03-040/23-362 od 30.12.2023. godine, o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – Centra za maslinarstvo, mediteranske kulture i pčelarstvo na k.p.1919/1 KO Đuraševići sa pripadajućom infrastrukturom – parking prostorom 10 kV kablom čija se trasa prostire preko kat.par.br. 1973/88, 1973/84 i 1973/89 sve KO Đuraševići, u obuhvatu PUP-a Tivta do 2020 (»Sl.list CG – opštinski propisi« br. 24/10), objavljena u Službenom listu CG- opštinski propisi br. 01/24 od 5. 1. 2024. godine;

- Odluka br. 03-040/23-359 od 30.12.2023. godine, o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa –TS 10/0,4kV 2x630kVA „RULJINA“ na kat.parc.br.397/2 KO Donja Lastva sa priključnim 10kV kablovskim vodovima – faza I; TS 10/0,4kV 1x1000kVAa „CENTURION“ na kat.parc.br.566/3 KO Tivat sa uklapanjem u NV mrežu – faza II; TS 10/0,4kV 2x1000kVA „HOTEL TIVAT“ na kat.parc.br.71/1 KO Tivat sa uklapanjem u VN mrežu –faza III, uklapanje postojeće TS10/0,4Kv “Donja Lastva2“ u VN mrežu – faza IV; u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana “Ruljina“ (»Sl.list CG - opštinski propisi« br. 3/13), Detaljnog urbanističkog plana »Donja Lastva« (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 3/13) , Izmjena i dopuna DSL-a „ARSENAL“ (»Sl.list CG« br. 57/19), Detaljnog urbanističkog plana „Mažina” (»Sl.list CG« br, objavljena u Službenom listu CG- opštinski propisi br. 01/24 od 5. 1. 2023. godine;

- Odluka br. 03-040/23-360 od 30.12.2023. godine, o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – TS „UV1“ 10/0,4kV 1x 1000kV, na dijelu kat.parc.br.1043/1 KO Radovići i priključnih 10kV kablovskih vodova na dijelu kat.parc.br. 1043/1, 1043/5 i 1146/1 sve KO Radovići, u obuhvatu Izmjena i dopuna DUP-a „Golf i Donji Radovići centar“ („Sl.list CG – opštinski propisi“ br. 93/20), objavljena u Službenom listu CG- opštinski propisi br. 01/24 od 5. 1. 2024. Godine

- Odluka br. 03-040/23-358 od 30.12.2023. godine, o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa izvođenje radova na izmještanju elektroenergetskog vazdušnog voda i polaganje 10kV voda, na dijelu k.p. 1581/2 i 1985/1 KO Đuraševići u obuhvatu PUP-a Tivta do 2020 (»Sl.list CG – opštinski propisi« br. 24/10), objavljena u Službenom listu CG- opštinski propisi br. 01/24 od 5. 1. 2024. Godine;

Izmjenama Zakona  , propisana je obaveza za jedinice lokalne samouprave da propise iz člana 164 stav 11 (naknada za urbanu sanaciju), 168 stav 4 (naknada za korišćenje prostora), 171 stav 5 (alternativni smještaj) i člana 239 stav 19 (naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta), usklade sa odredbama zakona.

Što se tiče Odluke o naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte, naknadu plaćaju vlasnici bespravnih objekata koji se ne mogu legalizovati, i to po prethodno utvrđenoj listi bespravnih objekata. Sekretarijat za uređenje prostora je preduzeo izvjesne korake u cilju sačinjavanja liste bespravnih objekata, što je učinjeno tokom 2023. godine.

## 7 IZDATI UTU I UPOTREBNE DOZVOLE

za period od 01.01.2022. do 30.12.2022.godine

| 2023 | Ukupno zahtjeva | Riješeno | Nije riješeno |
| --- | --- | --- | --- |
| UTU | 265 | 194 | 71 |
| Upotrebne dozvole | 4 | 1 | 3 |

|  | Načini rješevanja po zahtjevima iz 2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odobreno | Nema uslova za izdavanje UTU Odbijeno | Obusta-vljeno | Proslijeđeno Ministarstvu | obavještenje | Prekid postupka Imenovan vršilac tehničkog pregleda |
| UTU | 152 | / | / | 3 | 39 | / |
| Upotrebne dozvole | 1 | / | / | / | / | 3 |
| UKUPNO | 153 | / | / | 3 | 39 | 3 |

|  | Izgradnja |  |  |  | Rekonstrukcija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stambeni i stamb. posl. | Pomoćni | Infra- struktura | Poslovni | Stambeni i stamb. posl. | Pomoćni | Infra- struktura | Poslovni |
| UTU | 100 | 2 | 15 | 9 | 18 | / | 6 | 1 |
| Ukupno | 127 |  |  |  | 25 |  |  |  |
| SVE UKUPNO | 152 |  |  |  |  |  |  |  |

Svi akti, zahtjevi, dopisi i sl. u postupku izdavanja UTU i upotrebne dozvole, prema zakonskim odredbama skeniraju se i stavljaju na sajt Opštine Tivat.

## 8 PRIVREMENI OBJEKTI IZ NADLEŽNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE

U izvještajnom period, na osnovu Programa privremenih objekata za teritoriju opštine Tivat 2019 – 2023. godine, podnesen je 51 zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za privremene objekte. Izdato je ukupno 42 urbanističkih uslova za postavljanje privremenih objekata, 6 obavještenja, 1 predmet je proslijeđen nadležnom organu na dalje postupanje, a dva predmeta su prenesena za rješavanje u 2024.godini.

Na postupak izdavanja Urbanističkih, odnosno tehničkih uslova za privremene objekte shodno se primjenjuju odredbe člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 04/23). Naknada za izdavanje urbanističkih, odnosno tehničkih uslova za privremene objekte, iznosi 10,00 € za pokretne privremene objekte i 50,00€ za ostale privremene objekte.

Tabelarni prikaz o broju i vrsti privremenih objekata za koje su izdata rješenja i to u periodu od 01.01.2023. - 30.12.2023. godine.

| Vrsta privremenog objekta | Broj |
| --- | --- |
| Bankomat | 5 |
| City light ili Led display | 3 |
| Objekt za manifestacije I praznične događaje | 2 |
| kiosk | 3 |
| Ugostiteljski objekat | 3 |
| Ugostiteljska terasa | 12 |
| parking | 1 |
| Reklamna zastava | 1 |
| Reklamni pano | 8 |
| Sanitarni objekat | 2 |
| Stalak za skutere | 1 |
| Vozilo za sladoled | 1 |

Tokom 2023.godine Skupština opštine Tivat usvojila je Izmjene i dopune programa privremenih objekata za teritoriju opštine Tivat 2019 – 2023. godine („Sl.list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 04/23).

Zajednica opština CG je aktom broj 03-1473/23 od 08.12.2023.godine, na mišljenje lokalnim samoupravama, dostavila Nacrt Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme.

Primjedbe, predloge i sugestije potrebno je bilo dostaviti najkasnije do 13.12.2023. godine, što smo i učinili u predviđenom roku.

Kako Program privremenih objekata za teritoriju opštine Tivat, kao i Program privremenih objekata u zoni morskog dobra, važi do kraja godine više puta smo se obratili Ministarstvu kako bi nam dostavili informaciju o toku postupka izmjene pravilnika.

Opština Tivat je pripremila Nacrt Programa privremenih objekata za period od 2023-2027. godine. Međutim, kako se isti izrađuje u skladu sa pravilnikom bilo je neophodno prilagoditi dinamiku, kako se ne bi došlo u situaciju da se prođe procedura javne rasprave, pa da se postupak sprovodi iznova usljed izmjena pravilnika. Osim navedenog veliko je interesovanje zakupaca i vlasnika privremenih objekata, te je period u kome nema važećeg Programa privremenih objekata(što je bilo izvjesno da će se desiti), neophodno bilo skratiti na najmanju moguću mjeru.

Bez obzira na navedeno, novi Pravilnik niti izmjene postoojećeg nisu bili usvojeni tokom 2023.godine.

## 9 DETALJNA ANALIZA INVESTICIONIH POTENCIJALA BAZIRANA NA VAŽEĆIM PLANSKIM DOKUMENTIMA

Iznos naplaćenih komunalija  za 2023.godinu

| 2023 godine Naknada za uređenje i izgradnju građeviskog zemljišta po prijavi gradnje | PRIHODI u € |
| --- | --- |
| komunalno opremanje(podaci na dan 31.12.2023.g) | 3.119.486,93 € |

### 9.1 Izvještaj o kapitalnim ulaganjima u lokalnu infrastrukturu

Pregled realizacije kapitalnih izdataka za 2023. godinu nalazi se na str.5-12.

### 9.2 Stambeni kompleksi

Izgradnja većih stambenih kompleksa nije planirana.

### 9.3 Trgovački sadržaji-poslovni kompleksi

Veliki poslovno-trgovački kompleksi nisu planirani na teritoriji opštine. U svim objektima mješovite namjene uz magistralnu saobraćajnicu planirani su stambeno poslovni objekti, koji u prizemlju mogu imati poslovne prostore.

# III SPROVEDENE MJERE I NJIHOV UTICAJ NA UPRAVLJANJE PROSTOROM I NJEGOVU ZAŠTITU

## 1 MJERE SPROVEDENE U CILJU PODSTICANJA KVALITETA GRAĐENJA I OBLIKOVANJA PROSTORA

Mjere koje trebaju obezbijediti kvalitet građenja i oblikovanja prostora sadržane su u smjernicama za izradu detaljnih planova koje su obrađene kroz PUP, kao i kroz sadržaj svakog DUP-a, odnosno UP-a pojedinačno.

Kvalitet građenja se obezbjeđuje kroz:

- utvrđenu obavezu projektovanja aseizmičkih konstrukcija u skladu sa standardima i tehničkim propisima za IX seizmičku zonu;

- projektovanjem energetski efikasnih objekata;

- urbanističko tehničkim uslovima koji propisuju arhitektonski izgled prikladan lokaciji i podneblju;

- primjenom kvalitetnih građevinskih materijala primjerenim ovome podneblju;

- te proračunom toplotne zaštite;

Kvalitet, sigurnost i pristupačnost svim licima do svih javnih objekata omogućena je kroz projektovanje i izgradnju u skladu sa propisanim standardima za javne objekte i puteve, koristeći pristupne rampe, oborene ivičnjake, liftove i sl.

Prostorno planskim dokumentima su date smjernice za pejzažno oblikovanje prostora i uređenje zelenih površina.

Dodatno, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata uvodi se institucija glavnog državnog arhitekte i glavnog gradskog arhitekte koji bi trebalo između ostalog da kroz davanje saglasnosti na idejna rješenja zgrada, trgova i drugih prostora u naselju, obezbijede i unaprijede vizuelni kvalitet objekata i naselja.

Služba glavnog gradskog arhitekte formirana je  donošenjem Odluke  o organizaciji i načinu rada lokane uprave Opštine Tivat („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.28/23). Prije donošenja navedene Odluke o organizaciji poslovi iz nadležnosti glavnog gradskog arhitke bili su  sistematizovani u okviru Službe predsjednika. Formalno pravno je Služba počela sa radom 13.09.2023.g kada je Predsjednik  Opštine posebnim rješenjem  imenovao v.d. rukovodiloca Službe glavnog gradskog arhitekte Aleksandra Živaljevića. Poslove glavnog gradskog arhitektem do imenovanja vršioca dužnosti rukovodioca Službe, obavljao je Arhitekta Marko Popović u okviru Službe Predsjednika.

Sprovođenje podzakonskih akata – Služba glavnog gradskog arhitekte obavlja poslove koji su izvorno propisani članom 87,  a u vezi sa članom  88 i  članom 167 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22, 04/23). Služba  nije obavljala bilo kakvu vrstu  povjerenih  poslova. Takođe, nije bila ni obrađivač podzakonskih akata.

U 2023. godini nije bilo organizovan niti sproveden niti jedan urbanističko arhitektonski konkurs.

U toku 2023.g  podnešeno je ukupno, 152 zahtjeva za davanje saglasnosti glavnog graskog arhitekte i to:

-	115 zahtjeva za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta stalnih objekata ( zgrade, trga, škvera, gradskog parka itd...) od kojih je riješeno  68 zahtjeva ( izdato je 61 rješenje kojim se daje saglasnost glavnog gradskog arhitekte na idejno rješenje arhitektonskog projekta, odbijena su 2 zahtjeva, a obustavljeno je 5 postupaka). Nije riješeno 47 zahtjeva

-	37 zahtjeva za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat. Ukupno je riješeno 25 zahtjeva ( za 19 zahtjeva je izdata saglasnost GGA, odbijen je 1 zahtjev i obustavljeno je 5 postupaka). Nije riješeno 12 predmeta.

-	U izvještajnom periodu riješeno je ukupno 33 zahtjeva iz 2022. godine od čega je izdato 21 rješenje kojim se daje saglasnost, odbijeno je 7 zahtjeva, a obustavljeno 5 postupaka. Što se tiče predmeta za davanje saglasnosti koji su predati  u 2022.g u datom momentu su ostala 2 zahtjeva koja nijesu konačno riješena ( a koji su zahtjevi u proceduri).

-	Podneseno je 15 zahtjeva za izdavanje potvrde o usklađenosti spoljnog izgleda bespravnih objekata od kojih je 4 riješeno pozitivno – izdate su potvrde. Nije riješeno 11 zahtjeva.

## 2 UTICAJ MJERA UREĐENJA PROSTORA NA: POLJOPRIVREDNE POVRŠINE, ŠUMSKE POVRŠINE, VODNE POVRŠINE, OSTALE PRIRODNE POVRŠINE, POVRŠINE INFRASTRUKTURE, POVRŠINE ZA SPECIJALNE NAMJENE, KONCESIONA PODRUČIJA, EKSPLOATACIONA POLJA I DR.

### 2.1 Poljoprivreda i vodoprivreda

Mjere uređenja prostora propisuju se kroz prostorno planske dokumente kojima su definisane njegove namjene i režimi uređenja. U usvojenom PUP-u se javljaju tri osnovne namjene prostora:

- izgrađeno zemljište,

- neizgrađeno zemljište i

- saobraćajna infrastruktura.

Kroz neizgrađeno područje obrađene su: poljoprivredne površine, zelene površine, šume, vode i sl.

Poljoprivredne površine su najznačajnije površine i prema odredbama iz PUP-a treba ih posebno štititi. Sve grane poljoprivrede trebaju se razvijati na manjim područjima. Potrebno je stimulisati i podsticati male poljoprivredne proizvođaće i potencirati organski uzgoj.

IZVJEŠTAJ IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE

Na osnovu Odluke o podsticajima u poljoprivredi (“Službeni list CG – opštinski propisi” br. 20/17, 23/18 i 09/20) Sekretarijat za privredu je donio Plan podsticajnih mjera za 2023. godinu i raspisao 11 Javnih poziva u dva odvojena poziva.

15. oktobra je istekao rok prvog javnog poziva iz više oblasti u poljoprivredi dok je za II Javni poziv rok za predaju zahtjeva bio 15.12.2022. godine i to:

- Za sufinansiranje projekata iz oblasti poljoprivrede i turizma i to za uređenje terena, baste, livade ili vidikovca u sklopu domaćinstva koje je u funkciji pružanja turističkih i/li ugostiteljskih usluga u ruralnom području opštine Tivat

- Za sufinansiranje projekata iz oblasti poljoprivrede i turizma i to za opremanje ugostiteljskog, turističkog ili smještajnog objekta u funkciji pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnom području opštine Tivat

- Podrška razvoju voćarske i vinogradarske proizvodnje

- Podrška razvoju maslinarstva

- Podrška razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje

- Podrška razvoju pčelarstva

- Podrška razvoju stočarstva

- Podrška razvoju organske poljoprivrede

- Podrška razvoju ribarstva i marikulture

- Podrška održivom upravljanju zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje

Finansijska sredstva koja su bila planirana budžetom za 2023. godinu za poljoprivredu, raspoređena su kroz podrške. Skoro 30% više od planiranog budžeta u toku ove godine potrošeno je kroz podrške u ugovorene obaveze.

U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede kontinuirano se sprovodi informisanje i upućivanje proizvođača, radi upisivanja u određene Registre kod nadležnih organa. U opštini Tivat registrovana su 64 poljoprivredna gazdinstva.

I u toku 2023. godine nastavljeno je sprovođenje fitosanitarnih mjera u cilju sprečavanja širenja i suzbijanja crvenog palminog surlaša – Rhynochophorus ferrugineus (Oliver). Odrađeno je 9 hemijskih tretiranja palmi na javnoj površini.

Sprovedena je aktivnost pošumljavanja sistemom agrošumarstva, u skladu sa Lokalnim planom za biodiverzitet. Pošumljavana je lokacija Grabovac sa sadnicama masline, divljeg šipka i čičimaka, ukupno 150 sadnica na površini od oko 3000m².

Aktivnosti za naredni period: U cilju unapređenja stanja u prostoru, neophodno je nastaviti sprovođenje obaveza i aktivnosti propisane aktima i to Odlukom o podsticajima u poljoprivredi („Službeni list CG-opštinski propisi, broj 020/17, 23/18 i 09/20).

Potrebno je revidovati i donijeti novu Odluku o podsticajima u razvoj poljoprivrede.

U skladu sa lokalnim planovima i Odlukom o proglašenju objekta od lokalnog zanačaja, u narednom period realizovaće se i projekat Centra za maslinarstvo, mediteranske kulture i pčelarstvo na lokaciji Grabovac.

IZVJEŠTAJ IZ OBLASTI VODOPRIVREDE

Do 25.12.2023. godine doneseno je ukupno 56 akata od kojih su:

- Vodni uslovi –  24 akta

- Vodna saglasnost -  30 akata

- Vodna dozvola – 2 akta

Preventivne mjere zaštite od štetnog dejstva voda djelimično su sprovedene prema Izvještaju o stanju bujičnih potoka i većih kanala sa predlogom mjera sanacije (2019 – 2020).

Potpisani su ugovori sa izvođačima radova za bagerisanje kanala u polju potoka Koložunja i uređenje korita Grdanje. Završeno je uređenje potoka iz naselja Gornji Kalimanj na dvije lokacije.

Preventivne mjere pored redovnog čiščenja kanala i potoka, podrazumjevaju i investicije uređenja korita odnosno izvođenje zaštitnih radova; uređenje korita, izgradnju pregrada, ustava i sl. kao i pošumljavanje kao jednu od mjera zaštite od štetnog dejstva voda. Samo redovnim kontrolama kritičnih lokacija, rekonstrukcijama, investicijama, čišćenje i održavanje u toku čitave godine, može se donekle spriječiti i umanjiti štetno dejstvo voda u toku obilnih padavina.

Formirani Registar voda od lokalnog značaja (vode od lokalnog značaja su vode manjih vodotoka i izvora do 30 l/s u hidrološkom minimumu), se redovno ažurira u smislu dopune novih podataka i promjena stanja na terenu.

Završena je rekonstrukcija rezervoara “Božinovića voda” u Mrčevcu, u skladu sa revidovanim Glavnim projektom, poboljšano je vodosnabdijevanje za domaćinstva u ovom ruralnom području.

Takođe, završena je revidovana projektna dokumentacija za rekonstrukciju vodoizvorišta “Grdanja” i rezervoara u Gornjoj Lastvi. U toku je javni poziv za nabavku izvođača radova za rekonstrukciju vodoizvorišta “Grdanja”.

U narednom periodu plan je da se rade vodoistražni radovi i Glavni projekti vodoizvorišta za javno vodosnabdijevanje “Brštin” i “Češljar”.

Potrebno je takođe planirati i izradu Glavnog projekta rezervoara u Peanima, koji se snabdijeva sa izvorišta “Šmrljika”.

### 2.2 Životna sredina

PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

### Shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. List CG“, broj 75/18) tokom 2023. godine, Sekretarijat za uređenje prostora donio je rješenje da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, za projekat vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali, faza V, komponenta 2 – Tivat, Kotor, Herceg Novi, za projektne mjere za opštinu Tivat, nosioca projekta Direkcije za investicije Opštine Tivat.

### Za projekat 10 kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV „Župa“ do TS 10/0,4kV „Marići“, nosioca projekta „CEDIS“ DOO iz Podgorice, donijeto je rješenje da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

### Sprovedena su tri postupka procjene uticaja na životnu sredinu i data saglasnost na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, i to za:

### -Funkcionisanje poslovnog objekta – samouslužne perionice i kancelarijskog kontejnera, na dijelu urbanističke parcele UP 1, koju čine djelovi katastarskih parcela br. 1165, 1166, 1167, 1168/2 i 1163 sve KO Mrčevac, u zahvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23“, opština Tivat, nosioca projekta „Autohaus D&D“ DOO iz Tivta;

### -Stambeno - poslovni objekat, na djelovima urbanističkih parcela UP 2-8, UP 2-9, UP 2-10, UP 2-11, koje čine kat.parcele br. 556/1, 556/2, 557, 555/1, 555/2, 555/3, 560, 562, 183/2, 558/1, 558/2, 558/3, 558/4, 559 sve KO Tivat, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“, opština Tivat, nosioca projekta „Sotko Montenegro“ DOO iz Tivta;

### -Projekat vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali, faza V, komponenta 2 – Tivat, Kotor, Herceg Novi, za projektne mjere za opštinu Tivat, nosioca projekta Direkcije za investicije Opštine Tivat.

### U ovom Sekretarijatu je organizovan javni uvid i dato mišljenje za postupke odlučivanja o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, koje je sprovela Agencija za zaštitu životne sredine iz Podgorice:

### -Uređenje plaže Pržna, na katastarskoj parceli 587 KO Milovići, opština Tivat, nosioca projekta „QD Hotel and Property Investment Montenegro“ d.o.o. iz Tivta;

### -35kV napojne kablovske vodove od TS 110/35kV „Tivat“ do TS 35/10kV „Porto Montenegro“, koji se polažu na kat. parc. 1061, 1062/1, 1062/2, 1063/2, 1297/1, 520/3, 1298/7, 1298/1 KO Mrčevac i kat. parc. 4892/1, 565/3, 551/19, 551/23 KO Tivat u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Tivat, opština Tivat, nosioca projekta „PM Power“ doo iz Tivta;

### -Rekonstrukciju i dogradnju poslovnog objekta – skladišta, na UP 58, na katastarskoj parceli broj 1223/3 KO Mrčevac, u zahvatu Državne studije lokacije Dio sektora 22 i Sektor 23, opština Tivat, nosioca projekta „Spim M“ d.o.o. iz Podgorice;

### -Rekonstrukciju dionice magistralnog puta Tivat-Jaz, od km 885+500 do km 901+500, KO Mrčevac, KO Đuraševići, Opština Tivat, KO Lastva 2, KO Glavati 2, KO Kovači 2, KO Gorovići 2, KO Kubasi 2, KO Prijeradi 2, KO Pobrđe 2, KO Šišići 2, KO Pelinovo 2, KO Nalježići, KO Sutvara 2, KO Dub, KO Privredna zona, KO LJeševići, KO Vranovići 2, KO Kavač, Opština Kotor i KO Prijevor 1, KO Prijevor 2, Opština Budva, nosioca projekta Uprave za saobraćaj iz Podgorice;

### -Postavljanje privremenog plutajućeg objekta – platforme za pristajanje i privez plovnih objekata, planiranog na lokaciji označenoj brojem 10.31 u Izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u opštini Tivat za period 2019-2023. godine, u akvatorijumu ispred katastarske parcele broj 2022 KO Đuraševići, opštinaTivat, nosioca projekta „Adria Yahts” d.o.o. iz Tivta;

### -Projekat izgradnje podmorskog cjevovoda za ostrvo Gospa od Otoka (Gospa od milosti), na katastarskim parcelama broj 95, 96, 56/2, 57/1 KO Milovići i katastarskim parcelama broj 1 i 2 KO Bogišići, opština Tivat, nosioca projekta Direkcije za investicije Opštine Tivat.

### Shodno Zakonu o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, broj 80/05 i „Sl.list CG“, broj 73/10, 40/11, 59/11 i 52/16), Sekretarijat za uređenje prostora dostavio je mišljenje Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na Nacrt Državnog plana upravljanja otpadom za Crnu Goru za period 2023-2028 i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Državni plan upravljanja otpadom za Crnu Goru za period 2023-2028.

### Sekretarijat za uređenje prostora dostavio je Agenciji za zaštitu životne sredine podatke za katastar zagađivača: „Navar Incorporated“ d.o.o. iz Tivta; „PMC Invest“ d.o.o. iz Tivta za postrojenje za proizvodnju betona, „Samcommerce“ d.o.o. iz Tivta za objekat postrojenja za proizvodnju betona, Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Kotor-Tivat.

### U toku 2023. godine Agenciji za zaštitu životne sredine iz Podgorice dostavljeno je mišljenje na planove otpada lokalnih proizvođača otpada: d.o.o.„Autotamaris“ iz Tivta, d.o.o. „Autodok“ iz Tivta, d.o.o. „CEDIS“ iz Podgorice, ad. „Luštica Development“ iz Tivta, d.o.o.„Ben-Kov“ iz Tivta, Zavod za hitnu medicinsku pomoć iz Podgorice.

### AKTIVNOSTI IZ LOKALNIH PLANOVA

### Sekretarijat za uređenje prostora je u 2023. godini, shodno Lokalnom planu zaštite životne sredine i Lokalnom akcionom planu za biodiverzitet, u saradnji sa institucijama i organizacijama, organizovao veći broj aktivnosti:

### -Izvršeno je istraživanje morskog biodiverziteta u dijelu tivatskog akvatorijuma, počev od obale pa do daljine 200m od obale, i to od južne granice kat.parc. 2182/5 KO Mrčevac (prateći obalu) do zapadne granice kat.parc. 667 KO Đuraševići (obuhvatajući i Prevlaku – Ostrvo Cvijeća, a za navedena istraživanja angažovan je Institut za biologiju mora iz Kotora;

### -Izvršeno je ispitivanje kvaliteta vazduha na dvije lokacije kod OŠ „Drago Milović“, i kod Doma zdravlja u Radovićima, a za navedena istraživanja angažovan je Centar za ekotoksikološka ispitivanja doo iz Podgorice;

### -Tivat se i ove godine priključio globalnoj akciji „Sat za Planetu”;

### -U cilju obilježavanja Svjetskog dana voda i Svjetskog dana šuma, organizovana je edukativna posjeta učenika OŠ “Drago Milović” Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda Kotor-Tivat;

### -U sklopu obilježavanja Dana planete Zemlje, organizovano je predavanje dr Slavice Petović, naučne savjetnica u Institutu za biologiju mora, za učenike OŠ „Drago Milović“, OŠ „Branko Brinić“ i SMŠ „Mladost“ pod nazivom „Vrijednosti morskog ekosistema u cilju zaštite biodiverziteta i prevencije prisutnih pritisaka“;

### -Organizovana je edukativna posjeta Tivatskim solilima za učenike IV razreda OŠ „Drago Milović” i OŠ „Branko Brinić”, povodom obilježavanja Međunarodnog dana ptica i drveća;

### -Izvršena je nabavka nešto više od 20 sadnica ukrasnog drveća i oko 280 sadnica ukrasnog grmlja, i organizovana je akcija sadnje povodom obilježavanja Evropskog dana parkova u Velikom gradskom parku;

### -U sklopu obilježavanja Svjetskog dana zaštite životne sredine organizovano je više aktivnosti. Akcija pod nazivom „Plastikom po začinsko i ukrasno bilje“, organizovana je u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine i „Komunalno“ d.o.o. Tivat, u sklopu koje su građanima podijeljene sadnice začinskih biljnih vrsta (lavanda, peršun, celer, tamjanika, ruzmarin) u zamjenu za plastične flaše;

### U sklopu postojeće zelene površine u Podgoričkoj ulici u naselju Seljanovo zasađeno 15 sadnica likvidambara (lat. Liquidambar sturacifula) i 9 sadnica masline (lat. Olea europea), a sadnice su donacija Agencije za zaštitu životne sredine;

### Izvršena je nabavka i sadnja 11 većih sadnica košćele (lat. Celtis Australis) i nabavka žbunastih biljnih vrsta na površini predviđenoj za ozelenjavanje, u zaleđu nedavno izgrađenog parking prostora u Bokeljskoj ulici u naselju Seljanovo;

### -Sprovedena je akcija čišćenja morskog dna na dvije lokacije u tivatskom akvatorijumu, ispred Crkve Sv. Roka u Donjoj Lastvi i na potezu od Kalimanja do rive Pine.

### -Izvršeno je čišćenje planinskih staza Meštrovići-Obala Đuraševića; Krašići-Gornji Krašići-Gošići; Gošići (kružna); Pržna (Plavi Horizonti)-Grabovac; Gornja Lastva-Vrdola-granica opština Tivat i Kotor (lokalitet Na Vlaku); Plavda-Većebrdo-Lepetane odnosno isijecanje i uklanjanje vegetacije sa trase navedenih staza do nivoa tla u širini najmanje od 0,8m;

### -Izvršena je nabavka i sadnja pet sadnica česmine (lat. Quercus ilex) i sedam sadnica krupnocvjetne magnolije (lat. Magnolia grandiflora) u sklopu postojećih zelenih površina u parku na Trgu Dara Petkovića i u NJegoševoj ulici, a radi revitalizacije javnih zelenih površina u ovom dijelu grada;

### -U saradnji sa Sekretarijatom za privredu, sproveden je nastavak akcije pošumljavanja na lokaciji Grabovac. Akciju je organizovala Opština Tivat u saradnji sa internacionalnom školom „Arcadia Academy“, NVU „Momentum“, d.o.o.“Komunalno“ Tivat i OŠ „Branko Brinić“.  Po modelu agrošumarstva, posađeno je ukupno 150 sadnica maslina (lat. Olea europaea), divljeg šipka (lat. Punica granatum) i čičimak (lat. Ziziphus jujuba).

### Zaštićena prirodna dobra

### Na teritoriji opštine Tivat se nalaze sljedeća zaštićena područja:

### * *Veliki gradski park, spomenik prirode, III kategorija – značajno zaštićeno prirodno dobro lokalnog značaja, za upravljača imenovano d.o.o. „Komunalno“ Tivat. Tokom 2023. godine obnovljen je prostor oko fontane rekonstrukcijom ukrasne žardinjere oko recipijenta fontane (prema sačuvanoj istorijskoj fotografiji), izvršena je sanacija pukotina i obnova premaza recipijenta fontane, vršeni su istražni radovi u sklopu izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju austrougarskog rezervoara za vodu, i započeti su radovi na izgradnji parkovske ograde u dijelu parka kod stadiona FK „Arsenal“. Takođe, u toku su radovi na rekonstrukciji rasvjete u parku. Radi obnove parkovskog mobilijara izvršena je nabavka deset parkovskih klupa. Vršene su sadnje ukrasnog drveća i žbunja na različitim lokacijama u parku, kojom prilikom su zasađene biljke nabavljene kroz donacije i iz proizvodnje u sklopu rasadnika u paku (sadnice pinjola, česmine, lovora, hortenzije, polegle dunjarice, i dr). U sklopu redovnog održavanja vršeno je orezivanje biljaka, okopavanje, zalivanje, prihranjivanje i čišćenje staza i kanala, a krajem godine angažovano je vozilo sa hidrauličnom korpom dohvata do 22m radi orezivanja suvih i preraslih grana visokih stabala duž glavne šetne staze. Značajno je istaći da je Opština Tivat odabrana od strane Fonda za zaštitu životne sredine D.O.O. Podgorica za sufinansiranje izgradnje sistema za zalivanje u parku, shodno Javnom konkursu za dodjelu bespovratnih sredstava (subvencija) jedinicama lokalne samouprave za projektovanje, uređenje i održavanje zelenih površina, u iznosu od 49.275,94€ (sa PDV-om).

### * Plaža Pržna – nakon sprovedenog postupka revizije ovog zaštićenog područja, donijeta je Odluka o proglašavanju kategorije, granica, statusa i režima zaštite u spomeniku prirode „Plaža Pržna“ („Sl. list CG – OP“, br. 11/23), kojim je ovaj spomenik prirode razvrstan u zaštićeno područje III kategorije. Površina zaštićenog prirodnog dobra obuhvaćena ovom granicom iznosi 73 234,07m2 (7,3ha), sa utvrđenom III zonom zaštite sa režimom održivog korišćenja, koju ograničavaju njegove administrativne granice. Izvan granica zaštićenog područja utvrđen je zaštitni pojas, čija površina iznosi 250 159,60m2 (25ha).

### * Tivatska Solila, kojima je Rješenjem o upisu u centralni registar zaštićenih objekata prirode za Crnu Goru (“Sl.list CG”, broj 70/08) određena kategorija “posebni (specijalni) rezervat prirode”. Tivatska Solila su IBA područje, područje od međunarodnog značaja za boravak ptica, Emerald stanište Bernske konvencije, Ramsar područje, pripadaju mreži zaštićenih područja Dinarida – Parkovi Dinarida, nalaze se i na preliminarnoj listi Natura 2000. Za ovo zaštićeno područje još uvijek nije izrađen Plan upravljanja.

### Tivatska Solila i Plaža Pržna se nalaze u zoni morskog dobra, te u skladu sa članom 55 stav 5 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list CG“, broj 54/16 i 18/19) zaštićenim prirodnim dobrima koja se nalaze na području morskog dobra upravlja pravno lice nadležno za upravljanje morskim dobrom.

### Za brdo Vrmac, koje je lokalnim i državnim planskim i strateškim dokumentima prepoznato kao budući Park prirode, u 2022 godini izrađen je Nacrt Studije zaštite i Nacrt Odluke o proglašavanju Parka prirode „Vrmac“. Nacrtom Studije zaštite i Nacrtom Odluke o proglašavanju Parka prirode „Vrmac“ predviđeno je integralno stavljanje pod zaštitu područja koje administrativno pripada opštinama Kotor i Tivat. Članom 34 stav 4 Zakona o zaštiti prirode propisano je da park prirode, spomenik prirode i predio izuzetnih odlika koji se nalaze na području više jedinica lokalne samouprave proglašava Vlada na predlog jedinica lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva i organa državne uprave nadležnih za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i za poslove kulture. Sekratarijat za uređenje prostora sproveo je postupak javne rasprave za dio područja koji administrativno pripada opštini Tivat, a zbog velikog interesovanja javnosti javna rasprava je bila produžena. Nakon sprovedene javne rasprave dostavljen je Izvještaj o javnoj raspravi Agenciji za zaštitu životne sredine. Sve dalje aktivnosti po ovom pitanju obrazložene su u poglavlju 2.13 „Nezavršene obaveze“.

### 2.3 Turizam

Sekretarijat za privredu dostavio je tabelarni prikaz strukture smještaja, kao i naplate boravišne takse, boravišne takse za plovne objekte, članskog doprinosa i turističke takse.

| INDIVIDUALNI SMJEŠTAJ (Pružanje usluga smještaja u domaćinstvu - do 20 ležaja) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRSTA SMJEŠTAJNE JEDINICE | 5***** | 4**** | 3*** | 2** | 1* | UKUPNO |
| SOBE | / | 14 | / | 8 | / | 22 |
| Broj ležaja | / | 28 | / | 16 | / | 44 |
| APARTMANI | 6 | 49 | 24 | 7 | / | 86 |
| Broj ležaja | 20 | 143 | 62 | 13 | / | 236 |
| KUĆE ZA IZNAJMLJIVANJE | 2 | 2 | 2 | / | / | 6 |
| Broj ležaja | 12 | 7 | 7 | / | / | 26 |
| STANOVI | / | / | / | / | / | 91 |
| Broj ležaja | / | / | / | / | / | 255 |
| UKUPNO LEŽAJA |  |  |  |  |  | 561 |

Tabela 6.1 Pregled registrovanih smještajnih kapaciteta u individualnom smještaju do 20 ležaja u periodu od 01.01.- 22.12.2023. godine

| INDIVIDUALNI SMJEŠTAJ (Pružanje usluga smještaja u domaćinstvu-do 20 ležaja) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRSTA SMJEŠT.JEDINICE | 5***** | 4**** | 3*** | 2** | 1* | UKUPNO |
| SOBE | / | 78 | 207 | 278 | 121 | 684 |
| Broj ležaja | / | 148 | 491 | 649 | 284 | 1572 |
| APARTMANI | 14 | 479 | 415 | 226 | 26 | 1160 |
| Broj ležaja | 43 | 1251 | 1182 | 610 | 72 | 3158 |
| KUĆA ZA IZNAJ. | 9 | 17 | 11 | 2 | 1 | 40 |
| Broj ležaja | 70 | 126 | 73 | 10 | 10 | 289 |
| STANOVI | Broj stanova - 357 |  |  |  |  | 1099 |
| UKUPNO LEŽAJA |  |  |  |  |  | 6118 |

Tabela 6.2 Pregled ukupno registrovanih smještajnih kapaciteta u individualnom smještaju do 20 ležaja sa stanjem na 22.12.2023. godine

| KOLEKTIVNI SMJEŠTAJ (HOTELI) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRSTA SMJEŠTAJNE JEDINICE | ***** | **** | *** | ** | UKUPNO |
| HOTELI | 6 | 9 | 5 | 2 | 22 |
| Broj ležaja | 448 | 643 | 238 | 421 | 1 750 |

Tabela 6.3 Pregled ukupno registrovanih smještajnih kapaciteta u kolektivnom smještaju (hoteli) sa stanjem na 22.12.2023. godine

| OSTALI KOLEKTIVNI SMJEŠTAJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VRSTA SMJEŠTAJNE JEDINICE | Broj zvjezdica | Broj objekata | Broj ležaja |
| Kamp | * | 1 | 40 |
| Kamp odmorište za mobile home | / | 2 | 30 |
| Odmaralište | / | 1 | 50 |
| Hostel | / | 1 | 22 |
| UKUPNO LEŽAJA |  |  | 142 |

Tabela 6.4 Pregled ukupno registrovanih smještajnih kapaciteta u ostalom kolektivnom smještaju  sa stanjem na 22.12.2023. godine

| Boravišna taksa | Iznos u EUR | 2023 2022 |
| --- | --- | --- |
| U periodu od 01.01.-22.12.2023. | 802.909,55 € | INDEX 72 |
| U periodu od 01.01.-31.12.2022. | 1.117.797,91 € |  |

Tabela 6.5 Naplata boravišne takse (100%) sa stanjem na 22.12.2023. godine

| Članski doprinos turističkim organizacijama | Iznos u EUR | 2023 2022 |
| --- | --- | --- |
| U periodu od 01.01.-22.12.2023. | 201.052,27 € | INDEX 99 |
| U periodu od 01.01.-31.12.2022. | 201.420,74 € |  |

Tabela 6.6 Naplata Članskog doprinosa turističkim organizacijama (100%) sa stanjem na 22.12.2023. godine

| Turistička taksa | Iznos u EUR | 2023 2022 |
| --- | --- | --- |
| U periodu od 01.01.-22.12.2023. | 333.535,33 € | INDEX 85 |
| U periodu od 01.01.-31.12.2022. | 392.239,57€ |  |

Tabela 6.7: Naplata Turističke takse (100%) sa stanjem na 22.12.2023. godine

### 2.4 Preduzetništvo

Primjenom odredbi Zakona o turizmu i ugostiteljstvu (“Službeni list Crne Gore”, broj 02/18, 04/18, 13/18, 25/19, 67/19, 76/20 i 130/21) iz oblasti ugostiteljstva u 2023. godini doneseno je 56 rješenja kojim se preduzetnicima/pravnim licima odobrava obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Donesena su 3 rješenja kojim je usvojen zahtjev za ukidanjem rješenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, te je doneseno 10 rješenja za kategorizaciju/rekategorizaciju objekta.

U nadležnosti Sekretarijata za pricredu je, takođe u skladu sa Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu, doneseno 30 rješenja o iznajmljivanju plažnog mobilijara na uređenim i izgrađenim kupalištima.

Navedenim Zakonom predviđeno je da nadležni organ izdaje rješenja kojima se odobrava zahtjev za pružanje usluga iznajmljivanja vozila (bez vozača) – rent a car, koji imaju sopstvenu poslovnicu, pa je tako izdato 28 rješenja kojima se odobrava obavljanje djelatnosti iznajmljivanja vozila bez vozača, od kojih su 13 potpuno nova rješenja i 15 izmjenjena.

U tekućoj godini nije bilo izdavanja novih licenci za auto taksi prevoz, već su postojeći auto taksi prevoznici podnosili zahtjeve za produženje licenci koje su isticale. Takođe, u nadležnosti Sekretarijata za privredu je da izdaje licencu i izvode licence u unutrašnjem lokalnom drumskom saobraćaju – linijski gradski i prigradski prevoz putnika, u toku godine je izdata jedna licenca i 19 izvoda licence za ovaj vid javnog prevoza, dok je iz domena nadležnosti organa za izdavanje odobrenja za prevoz za sopstvene potrebe izdato pet odobrenja.

U toku 2023. godine podneseno je 66 prijava za trgovinu, kojima su prijavljeni novi objekti, izvršene promjene u poslovanju ili je izvršena prijava objekata koji su prestali sa radom. Izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini (“Službeni list Crne Gore”, broj 49/08, 40/11 i 38/19), odnosno članom 33 stav 1 Zakona o unutrašnjoj trgovini propisano je da je trgovac dužan da o početku obavljanja djelatnosti trgovine podnese prijavu organu uprave nadležnom za poslove inspekcijskog nadzora – nadležnoj inspekciji, najkasnije na dan otpočinjanja obavljanja djelatnosti trgovine. Nadalje, članom 33, stav 2 i 3 istog Zakona propisano je između ostalog da je o promjeni podataka iz prijave, kao i o prestanku obavljanja djelatnosti trgovine, trgovac dužan da obavijesti organ uprave nadležan za poslove inspekcijskog nadzora.

Za objekte u kojima se vrši promet prehrambenih proizvoda registar vodi nadležna Uprava za bezbjednost hrane i fitosanitarne poslove. U istom period podnesena je 31 prijava zanata, kojima se prijavljuje početak/prestanak obavljanja djelatnosti, ili se mjenjaju podaci iz prijave.

## 3 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

Shodno odredbama člana 239 stav 19 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, Opština Tivat je 2021. godine, donijela Odluku o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta („Sl.list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 22/21). Ista je i dalje u primjeni.

Naknada je utvrđena po zonama (I-V zona), a utvrđeni su uslovi i u odnosu na oslobađanje plaćanja naknade.

## 4 IZNOS NAKNADA ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I UGOVORENE NAKNADE

U daljem pregledu data je vrsta objekata obrađenih u predmetima legalizacije i prijave građenja:

LEGALIZACIJA 2023

Ukupan broj obrađenih predmeta: 33

Stambeni objekti: 29

Pomoćni objekti: 4

Ukupno ostvareni prihod od naknade za legalizaciju na dan 21.12.2023. godine je 100.511,79 €.

PRIJAVA GRAĐENJA 2023

Stambeni porodični objekti: 118

Stambeno poslovni objekti: 5

Kolektivno stanovanje: 10

Objekti mješovite namjene: 8

Objekti za turizam: 3

Infrastruktura (saobraćajnice, trafostanice, vodovodna infrastruktura…): 11

Predmeti gdje je doneseno rješenje, a investitor nije izvršio uplatu naknade za komunalno opremanje: 8 – stambeni objekti.

Rješenja o ukidanju rješenja zbog neplaćene naknade za komunalno opremanje: 5

Rješenja o odbijanju: 3

Naplaćeno je 998.993,23 € komunalija za fizička lica i 2.120.493,70 € komunalija za pravna lica, što je ukupno 3.119.486,93 €.

## 5 OBALNO PODRUČJE

Dužina obale morskog dobra u opštini Tivat je 41,81 km, od toga je 4,75 km obim ostrva, a 37,06 km dužina obale. Dužina plaža je 9,22 km, a površina 7,09 ha.

U opštini Tivat se nalaze dva arheološka lokaliteta u podmorju: uvala Pržno i Tivatski zaliv (brodolom).

Dio obalnog područja opštine Tivat čine Solila - regija od posebnog istorijskog značaja, rezervat prirode, upisan u Centralni registar zaštićenih prirodnih područja.

Plaža Pržno u uvali Trašte je takođe 1968. upisana u registar zaštićenih objekata prirode, a značajne su i palme duž rive u Donjoj Lastvi i na Pinima.

Za sve značajnije dijelove obalnog područja, odnosno dijelove morskog dobra, koji ulaze „duboko“ u kopneni dio, izrađene su državne studije lokacija.

Duž cijele tivatske obale potrebno je izgraditi šetalište, Lungo mare.

AKTIVNOSTI – LEGALIZACIJA SIDRENJA U TIVATSKOM ZALIVU

2022. godina protekla u komunikaciji sa predstavnicima JPMD, što je rezultiralo određivanjem lokacije pogodne za sidrenje plovila u Tivatskom zalivu kod Ostrva Sveti Marko.  Na zahtjeve Opštine Tivat za ustupanje ove lokacije Opštini Tivat nije stigao odgovor Vlade, u 2023. godini je upućena urgencija, na koju do dana sastavljanja ovog Izvještaja nije stigao odgovor.

IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA NA UREĐENJU I IZGRADNJI OBALE NA TERITORIJI OPŠTINE TIVAT-JPMD

Od strane JPMD , za potrebe izrade Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2023.godinu nisu dostavljene informacije.

## 6 IZVORIŠTA VODA

Ostvarene aktivnosti - do decembra 2023. godine

Vodosnabdijevanje

Na teritoriji cijele Opštine Tivat vršeno je permanentno vodosnabdijevanje,to jest cjelokupno područje Opštine je snabdijevano pitkom vodom tokom cijele godine,bez restrikcija i ograničenja.

Snabdijevanje vodom se vrši sa lokalnog izvorišta „Plavda“ i Regionalnog vodovoda. Alternativno izvorište „Topliš“ se koristi samo u slučajevima havarije na Regionalnom vodovodnom sistemu i to za snabdjevanje Luštice i južnog dijela Opštine Tivat.

U tekućoj (2023) godini-do 01.12.2023 god. je urađeno slijedeće:

- Ukupno je bilo 700 kvarova na vodovodnoj mreži

- Zamjena vodomjera:                      506

- Novih priključaka:                           511

- Izdatih tehničkih uslova:                234

- Izdatih saglasnosti:                            99

- JZU Dom zdravlja Bar je obavio ukupno 121 hemisko-bakterioloških analiza, dok je naše preduzeće uradilo 582 internih analiza.

- Nastavak rada na Sistemu 48 u saradnji sa Opštinom Tivat.

- Ukupno prijava:                               683

- Prijava za DOO ViK-Tivat:                 10

- Ukupno je zamjenjeno 1 896 metara vodovodne mreže, po profilima/lokaciji:

| Dijametar | Lokacija |  | Dužina(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/4" | SELJANOVO |  | 80 |  |
|  | RADOVIĆI |  | 76 |  |
|  | GRADIOŠNICA |  | 60 |  |
|  | MAŽINA |  | 55 |  |
|  | KRAŠIĆI |  | 40 |  |
| 1" | OPATOVO |  | 17 |  |
|  | SELJANOVO |  | 63 |  |
|  | D.LASTVA |  | 97 |  |
|  | KRAŠIĆI |  | 75 |  |
|  | MAŽINA |  | 54 |  |
|  | KALIMANJ |  | 17 |  |
| 5/4" | SELJANOVO |  | 30 |  |
|  | D.LASTVA |  | 88 |  |
|  | KRAŠIĆI |  | 52 |  |
|  | MAŽINA |  | 12 |  |
|  | RADOVIĆI |  | 110 |  |
|  | CENTAR |  | 30 |  |
|  | O.ĐURAŠEVIĆA |  | 25 |  |
| 6/4" | GOŠIĆI |  | 60 |  |
|  | SELJANOVO |  | 20 |  |
|  | KUKULJINA |  | 85 |  |
| 2" | KRAŠIĆI |  | 50 |  |
|  | RADOVIĆI |  | 97 |  |
|  | SELJANOVO |  | 30 |  |
|  | D.LASTVA |  | 35 |  |
|  | GRADIOŠNICA |  | 100 |  |
|  | KAVA |  | 22 |  |
| 90 | GRADIOŠNICA |  | 128 |  |
| 110 | SELJANOVO |  | 115 |  |
| 160 | SELJANOVO |  | 90 |  |
| 225 | SELJANOVO |  | 100 |  |

Od pomenutih većih radova/nabavki izdvajamo:

- Prespajanje na novu vodovodnu mreže u dijelu naselja Seljanovo-nova ulica kod restorana „Tanjga“.

- Prespajanje na novu vodovodnu mreže u dijelu naselja Kava-nova ulica sa izmještanjem vodomjera na ivicu parcele.

- Zamjena dijela vodovodne mreže u naselju Kukuljina-preko puta „Auto-mota“ sa izmještanjem vodomjera na ivicu parcele.

- Zamjena dijela vodovodne mreže u naselju Gošići.

- Zamjena dijela cjevovoda (glavni dovod sa svim priključcima do centralnih vodomjera) u naselju Seljanovo-za A stambeni blok .

- Zamjena dijela AC 150 cjevovoda (sa PEHD cjevovodom) u naselju Seljanovo .

- Polaganje novog cjevovoda PEHD DN 225 sa svim priključcima, šahtama, ventilima (DN200, DN100) i spajanje dvije zone vodosnabdjevanja.

- Polaganje novog cjevovoda u naselju Gradiošnica-iza trafo stanice.

- Kompletna rekonstrukcija sa zamjenom svih elemenata zatvaračnice rezervoara „Mažina“ .

- Kompletna rekonstrukcija čvorišta na „Solila“ prema gradu i „Industrijskoj zoni“.

- Ugradnja vodomjera DN 150 sa daljinskim prenosom podataka preko Xilog uređaja i uvođenje u postojeći SCADA sistem na cloudu-naselje Đuraševići selo.

- Ubacivanje bustera „Gradiošnica“, “Maslinjak“ i prepumpne stanice „Radovići“ u postojeći SCADA sistem, sa ugradnjom kompletne automatike za daljinsku kontrolu i daljinsko upravljanje pumpama.

- Ubacivanje priključka na regionalni vodovod-lokacija „Kružni tok“ Tivat-Kotor-Budva u postojeći SCADA sistem sa ugradnjom kompletne automatike za daljinsku kontrolu i daljinsko upravljanje ventilima.

- Povezivanje pumpne stanice „Plavda“ na postojeći SCADA sistem sa kompletnom automatikom za kontrolu i daljinsko upravljanje pumpama.

- Nabavka 23 ENIGMA 3M korelacijskih logera(sa magnetom) sa 3G/GPRS komunikacijom za daljinsku detekciju gubitaka.

- Nabavka novog teretnog vozila.

- Nabavka polovnog teretnog vozila sa dizalicom.

Odvođenje otpadnih voda

- Ukupno:

    - 180 novih priključaka na kanalizacionu mrežu.

    - 177 interevencija sa fekalnim vozilom za očepljenje kanalizacije pod pritiskom

    - 90 vađenja pumpi radi očepljenja na pumpnim    stanicama.

- Redovno održavanje i čišćenje postojećeg – izgrađenog sistema fekalne kanalizacije sa pumpnim stanicama, kao i kontrola priključenja svakog objekta na novi kanalizacioni sistem.

- Pomoć Komunalnom preduzeću kod očepljavanja kišnih kanala, čišćenja podzemnih kontejnera i čišćenja fontane.

- Redovna inspekcija kanalizacionog sistema sa kamerama.

- Komplet čišćenje (ručno i fekalnim vozilom) crpililišta pumpnih stanica “Seljanovo”, “Kalimanj”, PS 1, PS 11,PS kod zgrade “Peštan”kao i sifona.

- Saradnja sa Direkcijom, Vodacomom i projektanskim kućama prilikom razvoja nove kanalizacione mreže.

- Ugradnja automatske potopne rešetke za PS „Seljanovo“ sa pripadajućim elementima;

- Nabavka novih pumpi sa PS Solila, pumpe na Luštici i PS kod zgrade „Peštan“.

- Defektacija svih pumpnih stanica na poluostrvu „Luštica“.

- Ugradnja  korugovanih PE cijevi za kanalizaciju za naselja:

    - Krašići-Bjelila-DN 200

    - Kava-nova ulica LD gradnja DN 200

## 7 ENERGETSKI POTENCIJAL

Opština Tivat je izradila Predlog Programa poboljšanja energetske efikasnosti Opštine Tivat za period od 2021. do 2023. godine u skladu sa članom 11 Zakona o efikasnom korišćenju energije (»Sl. list CG«, br. 57/14, 03/15 i 25/19), kojom odredbom je propisano da jedinica lokalne samouprave donosi Program poboljšanja energetske efikasnosti za period od tri godine.

Usvojena Odluka o donošenju Programa poboljšanja energetske efikasnosti Opštine Tivat za period od 2021. do 2023. godine ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 25/22), sadrži niz mjera predviđenih u cilju unapređenja energetske efikasnosti, a Sekretarijat za uređenje prostora određen je da se stara o njegovom sprovođenju.

Program poboljšanja energetske efikasnosti za period 2021– 2023 godine kao prioritetne aktivnosti u narednom trogodišnjem periodu predviđa pripremu tehničke dokumentacije za sprovođenje projekata energetske efikasnosti i realizaciju mjera poboljšanja energetske efikasnosti utvrđenih detaljnim energetskim pregledima objekata u vlasništvu Opštine Tivat.

Sekretarijat za uređenje prostora je, u cilju obilježavanja Svjetskog dana energetske efikasnosti (5.mart), izvršio nabavku 250 LED sijalica, koje su podijeljene građanima i prolaznicima ispred administrativne zgrade Opštine. Svrha obilježavanja ovog ekološkog datuma je podizanje svijesti o neophodnosti smanjenja potrošnje energije, kroz razumno i održivo korišćenje energetskih resursa, pa su uporedo sa podjelom sijalica za domaćinstva, građanima pruženi korisni savjeti kada je u pitanju ušteda energije u svakodnevnom životu.

U cilju poboljšanja energetskih karakteristika zgrada u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, Sekretarijat za uređenje prostora je izvršio nabavku dvadeset LED panela sa pratećim odgovarajućim ramovima i osam LED sijalica, za zamjenu konvencionalnih svjetiljki u prostorijama Centra za kulturu Tivat.

Izvršeno je usklađivanje tehničke dokumentacije za izgradnju solarne elektrane na administrativnoj zgradi Opštine Tivat, a što je obavljeno zbog izmjene propisa u oblasti gradnje. Takođe, u svrhu efikasnijeg upravljanja otpadom i time uštede potrebnih energenata i očuvanja vozila kojima se vrši sakupljanje i odvoženje, izvršena je nabavka rolo kontejnera zapremine 32m³.

Izrada Akcionog plana za energetski i klimatski održivi razvoj - U junu 2022. godine Opština Tivat se, na osnovu Odluke o davanju saglasnosti za pristupanje Sporazumu gradonačelnika Evropa - Intenziviranje aktivnosti za pravedniju, klimatski neutralnu Evropu (“Sl.list CG - opštinski propisi“, br. 25/22), pridružila Sporazumu gradonačelnika, koji je Evropska komisija pokrenula nakon usvajanja Paketa Evropske Unije za klimu i energiju, a radi priznavanja i pružanja podrške naporima lokalnih vlasti za sprovođenje politika o održivom upravljanju energijom, u cilju ublažavanja klimatskih promjena. Potpisnici Sporazuma obavezuju se da pripreme i sprovode Akcioni plan za energetski i klimatski održivi razvoj - Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP (U daljem tekstu: SECAP).

Opština Tivat je izabrana da, kao jedna od četiri opštine/grada, bude podržana prilikom izrade SECAP-a, u okviru aktivnosti projekta „EU za energetsku tranziciju – Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i u Turskoj“, u ime GIZ-ovog Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – energija, saobraćaj i klima (GIZ ORF-ETC). Glavni rezultat ovog procesa je priprema jednog sveobuhvatnog, ambicioznog i primjenljivog SECAP-a koji će služiti kao glavni strateški dokument i smjernica za održivi razvoj lokalne zajednice. Cilj SECAP-a je da uvede dugoročni održivi razvoj lokalnih zajednica u glavne tokove i da pruži podršku nacionalnim naporima za ublažavanje (mitigaciju) i prilagođavanje (adaptaciju) klimatskim promjenama na jedan konkretan i efikasan način na nivou zajednice. U okviru SECAP-a je predviđeno postavljanje ciljeva za 2030. godinu i prikaz aktivnosti koje će biti preduzete u cilju smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte i prilagođavanja (adaptacija) na uticaje klimatskih promjena.

U procesu izrade SECAP-a angažovan je poseban tim za izradu Baznog inventara emisije gasova  i izvještaja o Ocjeni ranjivosti i osjetljivosti na klimatske promjene za opštinu Tivat, pa je tokom 2022. godine izvršeno objedinjavanje i pribavljanje raspoloživih podataka za potrebe izrade navedenih izvještaja i dostavljanje obrađivačima. Izvještaji su u vidu nacrta dokumenta pod nazivom Osnovni inventar emisije gasova od strane obrađivača dostavljeni Opštini Tivat u decembru 2022. godine radi kontrolisanja uvrštenosti svih podataka, i u predstojećem periodu se očekuje dostavljanje konačne verzije izvještaja od strane ekspertskog tima.

Formirana je radna grupa u sklopu Opštine Tivat za izradu SECAP-a, u čijem sastavu su i službenici kojima je u opisu posla sprovođenje mjera energetske efikasnosti na lokalnom nivou. Posredstvom GIZ-a organizovane su radionice za izradu SECAP-a, sa ciljem zajedničke izrade plana rada i vremenskog okvira za izradu SECAP-a, mapiranja zainteresovanih strana i procesa, kao i identifikovanja potreba za daljim obukama i razvojem kapaciteta. U radionicama su učestvovali angažovani eksperti za podršku pripremi baznog inventara gasova (BEI) I procjene rizika I ranjivosti (RVA), koji su tom prilikom predstavili plan rada i saradnje sa 4 odabrane opštine.

U procesu izrade SECAP -a, u toku 2023. godine, od stane GIZ-a organizovane su brojne  radionice za članove radne grupe iz Opštine Tivat za izradu ovog dokumenta. Završena je izrada  Osnovnog inventara emisija gasova sa efektom staklene bašte (Baseline Emission Inventory- BEI) i Analiza ranjivosti i rizika od klimatskih promjena (Risk and Vulnerability Assessment - RVA) za opštinu Tivat, a u toku je definisanje mjera mitigacije i adaptacije za našu opštinu, koje će biti sastavni dio SECAP-a. Navedene aktivnosti se sprovode u saradnji stručnog tima angažovanog od strane GIZ-a i članovima radne grupe članove iz Opštine Tivat.

## 8 POGRANIČNA PODRUČJA, MANJE RAZVIJENA PODRUČJA

Brdo Vrmac u Prostorno urbanističkom planu Opštine Tivat do 2020.godine se sagledava kao budući Park prirode. Takođe na isti način ovaj prostor je tretiran i kroz Prostorni plan posebne namjene za obalno područje Crne Gore. Kako je već naznačeno, u 2022. godini izrađen je Nacrt Studije zaštite i Nacrt Odluke o proglašavanju Parka prirode „Vrmac“, a predviđeno je integralno stavljanje pod zaštitu područja koje administrativno pripada opštinama Kotor i Tivat.

## 9 UPRAVLJANJE OTPADOM - PROSTORNI ASPEKT - „KOMUNALNO“ D.O.O. TIVAT

Sakupljanje otpada vršilo se kontinuirano, shodno rasporedu i dinamici propisanoj Godišnjim programom obavljanja komunalnih djelatnosti DOO “KOMUNALNO” TIVAT za 2023.godinu.

U izvještajnom  periodu sakupljene su sledeće količine otpada:

20 03 01 – Miješani komunalni otpad – 10671,94 t

20 01 01 -  Papir i karton – 239,24 t

17 04 05 -  Metalni otpad – 3,5 t

20 02 01 -  Zeleni  otpad iz bašti i parkova – 7785 m3

20 03 07 -  Kabasti otpad – 2754 m3

16 01 03 -  potrošena auto guma – cca 230 komada

15 01 02 -  PET ambalaža – 3,6  t

20 02 02 (i više frakcija iz grupe 17 - građevinski otpad) – 4260 m3

16 02 - Elektronski i električni otpad – 150 kg

Tokom izvještajnog perioda kontinuirano se radilo na raščišćavanju ilegalnih (divljih) odlagališta otpada kao što su odlagališta u naselju Krtoli na putu prema Oblatnu, put Đuraševići prema Sv. Arhanđelu, Pod kuk, odakle je uklonjeno preko 65 m3 uglavnom građevinskog i kabastog otpada. Napominje se da su se na skoro svim lokacijam koje su očišćene ponovo nagolmilane velike količine otpada.

## Više puta tokom godine čišćeni su bujični potoci i kanali iz kojih je, pored mulja koji je uobičajena pojava, izvađena i neuobičajeno velika količina građevinskog i miješanog komunalnog otpada. Za vrijeme intezivnih padavina, na svim potocima i kanalima, koji su Izvještajem o stanju bujičnih potoka i kanala prepoznati kao skloni izlivanju, organizovana su dežurstva radnika i mehanizacije.

## Tokom 2023. godine izgrađeno je 7 novih i popravljeno 25 starih kontejnerskih mjesta (farbanje, izlivanje platoa, zidanje niša, malterisanje…).  Nabavljena su i postavljena 2 preskontejnera koji su postavljeni na postojećim kontejnerskim mjestima u Sremsko – Karlovačkoj i Njegoševoj ulici.

## Postavljeno je 15 novih saobraćajna znakova kao i 15 putnih ogledala. Sanirana su oštećenja na ukupno 175 saobraćajna znaka i 12 tabli sa nazivom ulica i naselja. Izvršena je sanacija više udarnih rupa na lokalnim putevima kojom priliko je ugrađeno 20m2 hladnog asfalta. Postavljeno je 58 usporivača brzine (ležeći policajci).

## Vršeno je redovno održavanje urbanog i parkovskog mobilijara u smislu zamjene polomljenih štafli na klupama (155 komada) i farbanja klupa (55 komada), te popravke na kanalima i  stazama u Velikom gradskom parku.

## Na gradskom groblju Sv.Srđ na Brdima je izgrađeno 56 novih grobnica kao i betonske staze oko istih.

Izvršena je sanacija krova na gradskoj kapeli.

## Javna rasvjeta je redovno održavana u ispravnom i funkcionalnom stanju. Redovno su mijenjane sijalice (cca 350 komada) i sanirana oštećenja na stubovima javne rasvjete nastala uglavnom u saobraćajnim udesima. Tokom godine nije bilo zahtjeva za izmještanje postojećih stubova javne rasvjete kao ni za postavljanje novih.

## Zbog inteziviranja gradnje novih objekata, odnosno zbog velike frekvencije teških građevinskih mašina došlo je do ozbiljnih oštećenja na putevima/ulicama koji nisu predviđeni za takvu vrstu saobraćaja, a investitori i izvođači radova uglavnom ignorišu svoju obavezu popravke istih i vraćanja u prvobitno stanje. Najviše su na udaru uske ulice kroz naselja na kojima nerijetko dolazi do oštećenja koja onemogućavaju prilaz posudama za odlaganje otpada kapaciteta 1,1 m³ (kontejneri) i njihovo pražnjenje, kao i rešetke na kanalima za odvođenje atmosferskih padavina koje ne mogu da izdrže prelazak teških građevinskih i drugih mašina, tako da je u izvještajnom periodu izvršeno preko 180 intervencija u smislu popravke postojećih i izrade novih dijelova rešetki i promijenjeno 10 armirano betonskih poklopaca na pomenutim kanalima. Ovaj problem posebno je izražen na putevima kroz naselje Mažina.

## Pijaca u naselju Radovići je uređena i puštena u rad.

## 10 SARADNJA SA MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA

Od strane menadžerke Opštine, zaposlene u Kabinetu Predsjednika, nisu dostavljene informacije vezane za saradnju sa međunarodnim intitucijama, za potrebe izrade Izvještaja o stanju uređenja perostora za 2023.godinu.

## 11 SARADNJA SA NADLEŽNIM ORGANIMA U POSTUPKU IZRADE I DONOŠENJA PLANSKIH DOKUMENATA

Po odredbama važećeg Zakona izrada i donošenje planskih dokumenata je u nadležnosti Ministarstva. Shodno članu 22 Zakona, izradom planskog dokumenta rukovodi rukovodilac izrade planskog dokumenta. Rukovodioca izrade planskog dokumenta određuje Vlada na predlog ministra nadležnog za poslove planiranja. Rukovodilac izrade planskog dokumenta određuje stručni tim za izradu planskog dokumenta, uz saglasnost Ministarstva. U stručni tim obavezno se određuje najmanje jedan predstavnik jedinice lokalne samouprave za čiju se teritoriju izrađuje planski dokument, koga imenuje izvršni organ jedinice lokalne samouprave.

Shodno navedenom, saradnja u postupku izrade i donošenja planskog dokumenta uveliko zavisi od rukovodioca. Kako se u izvještajnom periodu radilo na izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Opštine Tivat, saradnja na izradi tog planskog dokumenta nije postojala. Rukovodilac izrade nije ispoštovao predviđenu dinamiku, kao ni rok predviđen za obavljanje posla definisan ugovorom. Predstavnici Opštine Tivat su Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma više puta ukazali da je potrebno sa rukovodiocem izrade planskog dokumenta raskinuti ugovor, imajući u vidu da se tokom prethodne dvije godine nije praktično ništa uradilo, ali je prema informacijama koje smo dobili iz nadležnog Ministarstva, odlučeno da se napravi Anex ugovora i nastavi saradnja sa rukovodiocem.

Kada je u pitanju izrada Izmjena i dopuna DSL „dio Sektora 22 i Sektor 23“, postignut je zadovoljavajući nivo saradnje sa rukovodiocem ali ne i sa Ministarstvom. -	Ministarstvo je još u februaru 2020. godine donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna DSL-a „Dio Sektora 22 i Sektor 23“. U obuhvatu ovog dokumenta, od strane lokalne samouprave prepoznata je odgovarajuća površina za izgradnju objekta školstva. Rješavanje ovog problema je prioritet za Tivat, obzirom da u objektu planiranom za 600 učenika, nastavu pohađa njih blizu 2000. Opština Tivat je povodom ovog pitanja više puta pisala Ministarstvu ekologije prostornog planiranja i urbanizma, Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore i Ministarstvu prosvjete, a  sve u cilju što skorijeg završetka izrade planskog dokumenta, te usaglašavanja daljih aktivnosti na regulisanju imovinsko-pravnih odnosa kao i izgradnji objekta školstva na planiranoj lokaciji. Ni nakon tri godine i značajnog broja održanih sastanaka Nacrt planskog dokumenta nije spreman za javnu raspravu.

Izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije  “Kalardovo-Ostrvo cvijeća-Brdišta” pristupilo se na osnovu inicijative, koja  je  podnesena  od  strane  Ministarstva  prosvjete,  nauke,  kulture  i sporta, kojom se ukazuje na činjenicu da je njegova izmjena  neophodna,  u cilju zaštite i očuvanja kulturno-istorijskih i prirodnih vrijednosti na ovoj lokaciji.

Članom 3 Odluke propisano je „Zabranjuje se građenje na  prostoru obuhvaćenom Izmjenama i dopunama DSL. Zabrana  građenja  iz  stava  1  ovog  člana  primjenjivaće  se  do  donošenja  Izmjena  i dopuna DSL.“ Ovakva odluka donijeta je bez konsultacije sa lokalnom samoupravom.

Opština Tivat podržava preispitivanje planskih rješenja u dijelu kulturne  bastine, sve režime i mjere zaštite za očuvanje kulturnih dobara i njihove zaštićene okoline ali je više puta inicirala intenzivniju izradu planskog dokumenta kako bi se stvorili uslovi za realizaciju zone turizma za koju je postojalo veliko interesovanje investitora.

## 12 POVJERENI POSLOVI OD STRANE DRŽAVNE UPRAVE

Stupanjem na snagu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata poslovi izdavanja urbanističko tehničkih uslova su u nadležnosti Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Uredbom o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave (“Sl.list CG” br. 87/18,28/19,75/19,116/20, 76/21, 151/22,) povjerili su organima lokalne samouprave poslove izdavanja urbanističko tehničkih uslova za period do 31.12.2023.godine.

## 13 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI KONKURSI

Tokom godine nisu rađeni urbanističko-arhitektonski konkursi.

# IV PODACI O IZGRAĐENIM OBJEKTIMA

## 1 IZDATI URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI

Izgradnja objekata ide po zakonskoj proceduri prijave građenja Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje.

Na nivou lokalne uprave je samo postupak izrade Urbanističko-tehničkih uslova, pa dajemo tabelarni pregled izdatih UTU po planskim dokumentima:

| Red. Broj | Naziv plana | Izdati urbanističko tehnički uslovi | Stambeni | Stambeno poslovni i poslovni | Infrastruktura i ostalo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PROSTORNI URBANISTIČKI PLAN TIVTA DO 2020.godine | 5 | 3 | / | 2 |
| II DETALJNI URBANISTIČKI PLANOVI |  |  |  |  |  |
| 1 | IZMJENE I DOPUNE DUP-a KRAŠIĆI-za područje naselja „Maslinjak“ | / | / | / | / |
| 2 | DUP TIVAT CENTAR | 1 | 1 | / | / |
| 3 | DUP ĐURAŠEVIĆI | 4 | 3 | 1 | / |
| 4 | DUP GRADIOŠNICA | 14 | 13 | / | 1 |
| 5 | DUP RADOVIĆI | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 6 | IZMJENE I DOPUNE DUP GOLF I DONJI RADOVIĆI ZAPAD | 7 | / | 3 | 4 |
| 7 | IZMJENE I DOPUNE DUP DONJI RADOVIĆI CENTAR | 7 | / | 1 | 6 |
| 8 | DUP GOŠIĆI | 7 | 7 | / | / |
| 9 | DUP DONJA LASTVA | 16 | 13 | / | 3 |
| 10 | DUP MRČEVAC | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 11 | DUP SELJANOVO | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 12 | DUP GOLF EKONOMIJA | / | / | / | / |
| 13 | DUP GORNJI ĐURAŠEVIĆI | 5 | 5 | / | / |
| 14 | DUP ŽUPA ČEŠLJAR | 8 | 6 | 2 | / |
| 15 | DUP MAŽINA | 7 | 6 | / | 1 |
| 16 | DUP GORNJI KALIMANJ | 13 | 13 | / | / |
| 17 | DUP STARI KRAŠIĆI | / | / | / | / |
| 18 | DUP KRAŠIĆI | 9 | 9 | / | / |
| 19 | DUP SERVISNA ZONA LUŠTICA | 1 | / | / | 1 |
| III URBANISTIČKI PROJEKTI |  |  |  |  |  |
| 1 | UP Kompleksa „PARK“ Donja Lastva | / | / | / | / |
| 2 | 2a-UP Lepetani | / | / | / | / |
|  | 2b-UP Petkovići | / | / | / | / |
|  | 2d-UP Gornja Lastva | 1 | 1 | / | / |
|  | 2e-UP Đurđevo brdo | / | / | / | / |
|  | 2f-UP Gornji Krašići | / | / | / | / |
| 3 | UP Pržno I | / | / | / | / |
| 4 | UP Ruljina | / | / | / | / |
| 5 | UP Krašići 1 | / | / | / | / |
| 6 | UP Krašići 2 | / | / | / | / |
| 7 | UP Krašići 3 | / | / | / | / |
| 8 | UP Milovići | / | / | / | / |
| 9 | UP Bogišići | / | / | / | / |
| 10 | UP Meštrovići | / | / | / | / |
| 11 | UP Kostići | / | / | / | / |
| 12 | UP Donja Lastva | / | / | / | / |
| IV DSL-ovi |  |  |  |  |  |
| 1 | DSL dio Sektora 22 Ponta Seljanovo | / | / | / | / |
| 2 | DSL dio Sektora 22 Arsenal | 9 | 6 | 3 | / |
| 3 | DSL dio Sektora 22 i Sektor 23 | 9 | / | 7 | 2 |
| 4 | DSL Sektor 24 Aerodrom | / | / | / | / |
| 5 | DSL Sektor 25 Kalardovo-Ostrvo cvijeća-Brda | / | / | / | / |
| 6 | DSL Sektor 26 Ostrvo Sveti Marko | / | / | / | / |
| 7 | DSL dio Sektora 27 i Sektor 28 Đuraševići-Bogišići | 1 | / | 1 | / |
| 8 | DSL Sektor 29 Krašići | 1 | 1 | / | / |
| 10 | DSL Sektor 36 | / | / | / | / |
| 11 | IZMJENE I DOPUNE DSL-a Sektor 36 | / | / | / | / |
| 12 | IZMJENE I DOPUNE DSL-a Arsenal | / | / | / | / |
| V | Prostorni plan posebne namjene za obalno područije CG | / | / | / | / |

## 2 OBJEKTI IZGRAĐENI SA GRAĐEVINSKOM I UPOTREBNOM DOZVOLOM

Izdavanje građevinskih dozvola više nije u nadležnosti lokalne uprave, odnosno investitori prijavljuju gradnju Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

## 3 OBJEKTI IZGRAĐENI BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE SA POSEBNIM OSVRTOM NA UKLOPLJENE OBJEKTE

LEGALIZACIJA

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnju objekata (»Sl.list Crne Gore« , broj 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 I 04/23 ), predviđa se ponovo mogućnost podnošenja zahtjeva za legalizaciju i to bez vremenskog ograničenja. Naime, članom 235a stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata   (»Sl.list Crne Gore« , broj 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 I 04/23 ) propisano je da za objekte evidentirane na orto foto snimku iz člana 155 ovog zakona, u skladu sa ovim zakonom, zahtjev za legalizaciju se može podnijeti nadležnom organu lokalne uprave.

Kod Sekretarijata za uređenje prostora još uvijek je u toku veliki broj postupaka za legalizaciju bespravnih objekata za koje su zahtjevi podnijeti još 2017, 2018, 2020 te 2021. godine, dok se podnose i novi zahtjevi.

U cilju efikasnijeg i efektivnijeg rada službe u dijelu poslova sprovođenja legalizacije bespravnih objekata korisno bi bilo kadrovski ojačati postojeće kapacitete organa.

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat je u toku 2023. godine, shodno odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list Crne Gore“, broj 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 04/23) sadržanim u članu 168 stav 2, pristupio izradi Liste bespravnih objekata na teritoriji opštine Tivat.

Za izradu pomenute liste, angažovana je firma „Monte CEP“ DSD Kotor koja je sačinila nacrt geografskog informacionog sistema sa podacima o bespravnim objektima na teritoriji opštine. Na osnovu ove, još uvijek radne verzije softvera, Sekretarijat je u posjedu evidencije bespravnih objekata u Tivtu, kako onih koji postoje na terenu, a podnijeli su zahtjeve za legalizaciju, tako i ostalih bespravnih objekata za koje postupci za legalizaciju nisu pokrenuti pred ovim organom.

Shodno raspoloživim podacima iz katastarske evidencije i podacima sa orto foto snimka, čije preklapanje je izvršeno izradom liste bespravnih objekata, na teritoriji opštine Tivat prepoznata su 3003 nelegalna objekta, dok su shodno internoj evidenciji zahtjeva za legalizaciju, pokrenuta 2172 postupka, odnosno za 831 nelegalni objekat, nije podnesen zahtjev za legalizaciju.

| BR. PODNIJETIH ZAHTJEVA PO VRSTAMA 2017-2018-2020-2021-2022-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stambeni objekti |  |  |  | Poslovni objekti |  |  |  |  |  |  | Stameno poslovni objekti |  |  |  |  |  |  |  | Pomoćni i ostalo |  |  |  |  |
| 1720 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  | 316 |  |  |  |  |
| UKUPNO: 2175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BROJ PODNIJETIH ZAHTJEVA NAKON ISTEKA ROKA 2018/2019/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stambeni objekti |  |  |  |  | Poslovni objekti |  |  |  |  |  |  | Stamb-posl. objekti |  |  |  |  |  |  |  | Pomoćni i ostalo |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| UKUPNO: 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BROJ PODNIJETIH ZAHTJEVA PO VRSTAMA 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stambeni objekti |  |  |  | Poslovni objekti |  |  |  |  |  |  | Stameno poslovni objekti |  |  |  |  |  |  |  | Pomoćni i ostalo |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| UKUPNO: 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj ukupno donijetih rješenja o legalizaciji |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno obustavljenih postupaka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stambeni objekti | Poslovni objekti |  | Stambeno-poslovni objekti |  |  |  |  | Pomoćni i ostalo |  | Stambeni objekti |  |  |  |  | Poslovni objekti |  |  | Stambeno-poslovni objekti |  |  |  | Pomoćni i ostalo |  |  |
| 119 | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 30 |  | 27 |  |  |  |  | / |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
| UKUPNO:153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UKUPNO: 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan broj donijetih rješenja o prekidu postupka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prekid do donošenja plana generalne regulacije |  |  |  |  |  |  | Prekid do usvajanja planskog dokumenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Imovina |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO: 445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan broj predmeta u kojima je upućen poziv za legalizaciju objekta koji je izgrađen u skaldu sa važećim planskim dokumentom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj zahtjeva u kojim je tražena ispravka podneska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stambeni objekti |  | Poslovni objekti |  |  |  | Stambeno poslovni objekti |  |  | Pomoćni i ostalo |  |  |  |  | Stambeni objekti |  | Poslovni objekti |  |  |  |  | Stambeno poslovni objekti |  | Pomoćni i ostalo |  |
| 116 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 22 |  |  |  |  | 883 |  | 34 |  |  |  |  | 35 |  | 180 |  |
| UKUPNO: 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UKUPNO: 1132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PREGLED ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU PO PLANSKIM DOKUMENTIMA

| Red. Broj | Naziv plana | Broj zahtjeva za legalizaciju | Stambeni | Stambeno poslovni i poslovni | Pomoćni i ostalo | Legalizovano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROSTORNI URBANISTIČKI PLAN TIVTA DO 2020.godine | 183 | 156 | 8 | 19 | 9 |
| II DETALJNI URBANISTIČKI PLANOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IZMJENE I DOPUNE DUP-a KRAŠIĆI-za područje naselja „Maslinjak“ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DUP TIVAT CENTAR | 64 | 35 | 13 | 16 | 4 |
| 3 | DUP ĐURAŠEVIĆI | 20 | 14 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | DUP GRADIOŠNICA | 254 | 234 | 3 | 17 | 10 |
| 5 | DUP RADOVIĆI | 92 | 72 | 3 | 17 | 5 |
| 6 | IZMJENE I DOPUNE DUP GOLF I DONJI RADOVIĆI ZAPAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | IZMJENE I DOPUNE DUP DONJI RADOVIĆI CENTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DUP GOŠIĆI | 46 | 41 | 1 | 4 | 2 |
| 9 | DUP DONJA LASTVA | 77 | 57 | 4 | 16 | 2 |
| 10 | DUP MRČEVAC | 214 | 176 | 8 | 30 | 14 |
| 11 | DUP SELJANOVO | 173 | 143 | 13 | 17 | 18 |
| 12 | DUP GOLF EKONOMIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DUP GORNJI ĐURAŠEVIĆI | 29 | 28 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | DUP ŽUPA ČEŠLJAR | 143 | 115 | 9 | 198 | 9 |
| 15 | DUP MAŽINA | 89 | 76 | 2 | 11 | 5 |
| 16 | DUP GORNJI KALIMANJ | 203 | 149 | 9 | 45 | 16 |
| 17 | DUP STARI KRAŠIĆI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | DUP KRAŠIĆI | 83 | 71 | 1 | 1 | 5 |
| 19 | DUP SERVISNA ZONA LUŠTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III URBANISTIČKI PROJEKTI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UP Kompleksa „PARK“ Donja Lastva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2a-UP Lepetani | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
|  | 2b-UP Petkovići | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2d-UP Gornja Lastva | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|  | 2e-UP Đurđevo brdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2f-UP Gornji Krašići | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UP Pržno I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UP Ruljina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | UP Krašići 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | UP Krašići 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UP Krašići 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | UP Milovići | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | UP Bogišići | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | UP Meštrovići | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | UP Kostići | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | UP Donja Lastva | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| IV Lokalni planski dokumenti u izradi (MORT) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DUP Lepetane | 44 | 30 | 2 | 12 | 0 |
| 2 | UP Turistička zona Lepetane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V DSL-ovi |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DSL dio Sektora 22 Ponta Seljanovo | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | DSL Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | DSL dio Sektora 22 i Sektor 23 | 52 | 29 | 14 | 9 | 6 |
| 4 | DSL Sektor 24 Aerodrom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | DSL Sektor 25 Kalardovo-Ostrvo cvijeća-Brda | 48 | 39 | 6 | 3 | 0 |
| 6 | DSL dio Sektora 27 i Sektor 28 Đuraševići-Bogišići | 75 | 53 | 10 | 12 | 1 |
| 7 | DSL Sektor 29 Krašići | 50 | 37 | 7 | 6 | 1 |
| 8 | DSL Sektor 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | / |

## 4 OBJEKTI KOJI SU UKLOPLJENI U PLANSKI DOKUMENT I OBJEKTI KOJI NISU UKLOPLJENI U PLANSKI DOKUMENT

U zahvatu svih planskih dokumenata svi izgrađeni stambeni objekti, legalni i nelegalni, kao i izvršene rekonstrukcije (dogradnja i nadogradnja) stambenih objekata, legalno ili nelegalno su uklopljeni u planske dokumente, odnosno data je mogućnost za njihovo uklapanje u skladu sa postavkama planskog dokumenta. Postojeća planska dokumentacija omogućiti će legalizaciju svih objekata koji su u skladu sa postavkama iz planskih dokumenata, odnosno u skladu sa namjenom prostora.

# V ZAHTJEVI KORISNIKA PROSTORA

## 1 ZAHTJEVI ZA IZMJENU PLANSKOG DOKUMENTA

## U toku godine podnešeno je 150 zahtjeva koja su registrovana kao iskazane potrebe korisnika prostora za promjene u prostoru. Broj zahtjeva je znatno veliki zbog činjenice da je donesena Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Tivat („Službeni list CG“ , broj 124/21).

## Zahtjevi se uglavnom odnose na promjenu namjene zemljišta iz zelene površine u građevinsko zemljište, povećanje parametara izgradnje -indeksa izgrađenosti i spratnosti  na parcelama koje su planskim dokumentima već predviđene za izgradnju, te izmještanje do sada planirane infrastrkture ili prijedlog novih infrastrukturnih trasa i rješenja.

## Sekretarijat za uređenje prostora više nije nadležan da vrši bilo kakve izmjene planskih dokumenata, nego samo da ih sprovodi na način kako je to Planom i Zakonom regulisano. Po Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata kompletna nadležnost za izradu planskih dokumenata je u nadležnosti Ministarstva, a donosi ih Skupština Crne Gore. S tim u vezi zahtjevi korisnika prostora se dostavljaju Ministarstvu na dalje postupanje, kao i rukovodiocima na izradi planskih dokumenata.

## 2 ZAHTJEVI ZA UKLAPANJE BESPRAVNO SAGRAĐENIH OBJEKATA U PLANSKI DOKUMENT

U postupku izrade svakog planskog dokumenta kroz anketu i učešće javnosti zainteresirana lica imaju mogućnost da traže uklapanje bespravno sagrađenog objekta u planski dokument.

# VI PREDLOG MJERA ZA UNAPREĐENJE POLITIKE UREĐENJA PROSTORA

Kao najneophodniju mjeru za unapređenje politike uređenja prostora izdvajamo što hitnije izmjene Zakona o izgradnji i uređenju prostora.

Trenutne zakonske odredbe predviđaju donošenje prostornog plana Crne Gore i plana generalne regulacije Crne Gore. Na plan generalne regulacije oslanja se veliki broj zakonskih rješenja, pa dolazimo u situaciju da, kako isti još uvijek nije izrađen, godinama sprovodimo prelazne odredbe. Zbog specifičnosti na teritoriji samo jedne opštine, te u cilju što boljeg sagledavanja prostora planovi detaljne razrade su nivo na kome treba sagledavati prostor. Poslove na izradi i donošenju planskih dokumenta treba vratiti u nadležnost jedinica lokalne samouprave. Neprihvatljiv je koncept  potpune centralizacije planiranja i upravljanja prostorom. Kako je jedan od osnovnih ciljeva planiranja „očuvanje identiteta i prepoznatljivost predjela“  to je u suprotnosti sa trenutnim zakonskim odredbama kojima se od jedinica lokalne samouprave traži samo „mišljenje“ na Predlog planskog dokumenta i oduzima pravo upravljanja prostorom.

Tokom 2023.godine definisani su  Nacrti zakona o planiranju prostora, izgradnji objekata i legalizaciji bespravnih objekata. Očekivalo se usvajanje, ali su kadrovske promjene u nadležnom Ministarstvu dovele do povlačenja predloga iz procedure. Često sa takvim promjenama dolazi do zaustavljanja procesa i njihovog pokretanja iz početka. Nivo uticaja političke nestabilnosti na procese upravljanja prostorom potrebno je svesti na minimum, te smanjiti „periode stagnacije“,  nečinjenja institucija i dalje devastacije prostora koji su redovna posljedica kadrovskih izmjena na državnom i lokalnom nivou. Koncepcijski su Nacrti sva tri zakona nudili dobra rješenja i prepoznali probleme u sprovođenju dosadašnjeg zakona. Nacrt zakona je predviđao vraćanje poslova planiranja lokalnim samoupravama i osnivanje agencija za planiranje prostora koje će se baviti izradom planske dokumentacije. Od stupanja na snagu važećeg Zakona, opština Tivat je konstanto u procesu stagnacije kada je u pitanju donošenje planskih dokumenata. Sam Prostorni plan u svom nazivu ima odredbu „do 2020.godine“ što jasno ukazuje na to koliko je zreo za izmjenu ili donošenje novog. Vremenom su se stvorile nove potrebe za sadržajima koje grad mora obezbijediti za nesmetano funkcionisanje. Nijedan planski dokument ne može sa sigurnošću predvidjeti kako će se razvijati stanje na terenu toliko dugoročno. Mnogo je prepoznatih problema kojima je uzrok nepostojanje ili neadekvatna planska dokumentacija. Vraćanje nadležnosti za planiranje lokalnim samoupravama, uz organizaciju privrednih društava u kojima će raditi stručnjaci koji poznaju lokalne potrebe, može biti najbolje rješenje.

Takođe je neophodno definisati da se za prostor morskog dobra prilikom izrade Programa privremenih objekata dostavlja „saglasnost“, a ne mišljenje jedinice lokalne samouprave, a sve u cilju jednakog postupanja i sagledavanja prostora teritorije jedne opštine.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti kontroli tehničke dokumentacije prilikom prijave gradnje. Trenutno zakonsko rješenje koje obavezuje revidenta da pribavlja saglasnosti na tehničku dokumentaciju daje dosta prostora nesavjesnima za manipulacije i udovoljavanje željama investitora, a suprotno pravilima struke. Nacrt zakona o izgradnji objekata predviđao je vraćanje građevinskih dozvola što je neophodnost imajući u vidu devastaciju prostora nastalu poslednjih godina, koju je potrebno što prije zaustaviti.

Neophodno je pojednostaviti određene procedure prilikom legalizacije objekata, imajući u vidu veoma mali broj objekata koji su se do sada legalizovali. Potrebno je definisati uvezivanje organa koji su uključeni u sam proces, te postupanje po službenoj dužnosti kako bi se investitorima olakšao postupak i smanjilo vrijeme za rješavanje u upravnom postupanju.

Bolja saradnja između organa državne uprave i lokalnih samouprava neophodna je za uspješnu realizaciju postojećih ali i privlačenje novih investicija pa je potrebno pojednostaviti procedure, podstaći efikasnost i dostupnost institucija i informacija, a sve u cilju bolje i lakše predvidivosti biznis okvira i dovođenja investicija do finalne realizacije uz jačanje vladavine prava, a na zadovoljstvo svih ljudi koji se bave biznisom i na dobrobit svih naših građana.

Potrebno je više raditi na edukaciji građana, naročito omladine, kako da aktivno učestvuju u donošenju planskih dokumenata, odluka i konkretnim aktivnostima u svojoj zajednici utiču na životnu sredinu i prostor učine boljim, zdravijim i kvalitetnijim za življenje. Za sve te aktivnosti neophodno je imati i aktivne Mjesne zajednice koje će zahtjeve zajednice prenijeti nadležnim službama.

Neophodno je donošenje novog Strateškog plana razvoja Opštine Tivat  kojim se utvrđuju dalji pravci razvoja, a koji u velikoj mjeri utiču na politiku uređenja prostora.

Posebnu pažnju potrebno je usmjeriti na vremenske okvire. Takođe, neophodno je na vrijeme pokrenuti procedure koje prethode samoj realizaciji projekata kao što su rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izrada tehničke dokumentacije. U cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa potrebno je intezivirati  razgovore sa Upravom za katastar kako bi se u što kraćem roku rješili pokrenuti postupci eksproprijacije, naroćito za saobraćajnice koje trenutno predstavljaju okosnicu mogućnosti razvoja i daljeg uređenja prostora.

HIA - Heritage Impact Assessment – Procjena uticaja nasljeđa